PŘÍLOHA Č. 1

VZOR SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

a

[•]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, IČO: 000 27 014, DIČ CZ00027014, registrovaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT, zastoupená Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem

technický dozor: W. A. M. centrum s.r.o., IČO: 48117862, zastoupená Ing. Maňhalem

(dále jen „objednatel“)

a

[•]

se sídlem [•], IČO: [•], DIČ: [•], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•], sp. zn. [•], zastoupená [•], [funkce], číslo účtu [•]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jen jako „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se směrnicí zadavatele č. S–5/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Havarijní oprava skladu plev“.

  - Nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a na jejím základě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou o dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle této smlouvy o dílo za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě o dílo uvedených (dále jen „smlouva“).

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem smlouvy je oprava objektu plevníku, který je v havarijním stavu, za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, smlouvě o dílo a její příloze č. 1_Specifikace veřejné zakázky (dále jen „dílo“).

  - Součástí díla jsou veškeré činnosti související s provedením díla, zejména:

    - částečné bourání,

    - zhotovení nových železobetonových stěn,

    - nové střešní konstrukce včetně krytiny a nosných prvků pro osazení cyklonového odlučovače plev,

    - nová střešní živičná krytina včetně oplechování,

    - osazení dvou kusů dvoukřídlých otvíraných vrat.

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prováděno pouze osobami, které vlastní příslušné osvědčení o odborné způsobilosti potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen příslušná osvědčení o odborné způsobilosti osob provádějících dílo objednateli předložit kdykoliv o ně objednatel požádá.

  - Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- TERMÍN PLNĚNÍ

  - Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v termínech této smlouvy a odevzdat dílo po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě:

    - Zahájení provádění díla:	 bezodkladně po podpisu smlouvy a předání staveniště.

    - Dokončení díla:	do osmi (8) týdnů od podpisu smlouvy a předání staveniště.

  - Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- Místo provádění díla / Staveniště

  - Objednatel vymezil staveniště na adrese p.č. 1765/4, Praha Uhříněves č. LV 191.

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den podpisu smlouvy.

  - O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol, ve kterém uvedou podrobně stav staveniště.

  - Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.

  - Náklady na spotřebovanou vodu, elektrickou energii a další média dodaná na staveniště nese výlučně zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen zajistit pořádek na staveništi po celou dobu provádění díla.

- Stavební deník

  - Zhotovitel se zavazuje založit stavební deník a vést ho v českém jazyce v průběhu provádění díla, až do protokolárního předání díla.

  - Zhotovitel bude každý pracovní den osobně od počátku až do doby předání díla provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a dalších skutečnostech v souladu s platnými právními předpisy, dále zde budou uváděny veškeré na stavbu dodané výrobky, materiály, odvážené nebo likvidované materiály, a to včetně jejich specifikace a množství. Během pracovní doby bude deník uložen u zhotovitele a bude přístupný pro objednatele a jeho technický dozor.

  - Objednatel a jeho technický dozor jsou oprávněni nahlížet do stavebního deníku a provádět v něm zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnou objednateli nebo jeho technickému dozoru každý pracovní den kopie stavebního deníku.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen oznámit minimálně tři (3) pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání objednateli.

  - O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém se mimo jiné uvedou i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

  - Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

  - Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

  - Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě.

- ZÁRUČNÍ LHŮTA

  - Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce [DOPLNÍ ZHOTOVITEL – MINIMÁLNĚ 36 MĚSÍCŮ] měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky.

  - Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla do jejího úplného odstranění.

- JAKOST DÍLA

  - Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, zadávací dokumentací, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy.

  - Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu díla.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nebo emailem k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny předem.

  - Zhotovitel je povinen písemně nebo emailem informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva (2) pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

  - Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

  - Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

  - Zhotovitel obstará na své náklady:

    - originály stavebního deníku;

    - všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými orgány, zákony a vyhláškami ČR.

- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet veškeré bezpečnostní, hygienické a ekologické opatření a opatření vedoucí k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

  - Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- POJIŠTĚNÍ

  - Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

  - Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při podpisu smlouvy, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla činí [•],- Kč bez DPH, [•],- Kč DPH, [•],- Kč s DPH (dále jen „cena díla“).

  - Dílo bude hrazeno po částech. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu každých patnáct (15) dnů po odsouhlasení provedených prací technickým dozorem s tím, že poslední část díla bude uhrazena až po jeho předání ve smyslu čl. 7 smlouvy.

  - Cena díla bude zpracována na základě výkazů výměr jako cena konečná včetně technologie, výstavby i bouracích prací, budou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění zakázky včetně vedlejších rozpočtových nákladů jako je zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, kompletační činnost, případné smluvní pokuty a sankce a ostatní.

  - Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

  - Splatnost faktury je patnáct (15) dnů ode dne jejich doručení objednateli.

  - Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - Pokud bude dílo prováděno osobou, která k tomu nemá odbornou způsobilost je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 (slovy desettisíc) Kč za každou takto zjištěnou osobu.

  - Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od sjednaného termínu činí 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

  - Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně a udržování pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každý případ.

  - Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

  - Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění objednatele požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti ze strany zhotovitele, které je utvrzeno smluvní pokutou.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝPOVĚĎ

  - Objednatele je oprávněn od smlouvy odstoupit:

    - v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem;

    - bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem;

    - v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisech;

    - v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení;

    - v případě, že zhotovitel ztratí oprávnění ke sjednaným činnostem, potřebnou kvalifikaci nebo povolení nezbytná k řádnému plnění této smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

  - Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout písemnou dohodou smluvních stran.

  - Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.

- PŘÍLOHY

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha 1_Specifikace veřejné zakázky.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a uděluje tímto souhlas objednateli k uveřejnění smlouvy a všech pokladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Tato smlouva a všechny právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky a vnitřními předpisy zadavatele. Ujednání v této smlouvě mají přednost před úpravou obsaženou v zákoně, ledaže je ujednání v rozporu s kogentním ustanovením zákona.

  - Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemně.

  - V případě, že bude zhotovitel plnit dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatele, odpovídá jakoby plnil sám.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

  - Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, ten odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

| V _____________ dne _____________ |  | V __________ dne ______________ |
| --- | --- | --- |
| __________________________________ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Dr. Ing. Pavel Čermák, ředitel |  | _________________________________ [•] |

Příloha 1_Specifikace veřejné zakázky

- stávající objekt p.č. 1765/4, Praha  Uhříněves č. LV 191

- oprava stávajícího zděného objektu z důvodu havarijního stavu

- jedná se o částečné bourání, zhotovení nových železobetonových stěn, nové střešní konstrukce včetně krytiny, nosných prvků pro osazení cyklonového odlučovače plev, nová střešní živičná krytina včetně oplechování, osazení dvou kusů dvoukřídlých otvíraných vrat

- objem sila 75 m3

- výška objektu max. 4,8 m

- BOZP - dodržení veškerých podmínek při výstavbě

- zhotovitel zodpovídá za kvalitu provedení a shodu materiálu

- záruční doba min. 36 měsíců

- lhůta výstavby 8 týdnů

- fakturace za provedené práce - splatnost 15 dnů

- převzetí staveniště při podpisu smlouvy o dílo

- zahájení prací v den převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

- průběh prací uveden ve stavebním deníku denně

- před ukončením prací 3 pracovní dny vyzvání objednavatele zhotovitelem k převzetí díla

- předání a převzetí díla protokolárním zápisem s uvedením vad a nedodělků s termíny jejich dokončení a odstranění

- zápis o předání díla bez vad a nedodělků

- platební podmínky - v průběhu výstavby vystavovány faktury každých 15 dnů

- závěrečná faktura v den předání díla

- vyklizení staveniště do 5 pracovních dnů od předání díla bez vad a nedodělků

- cena bude zpracována na základě výkazů výměr jako cena konečná včetně technologie, výstavby i bouracích prací, budou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění zakázky včetně vedlejších rozpočtových nákladů jako je zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, kompletační činnost a ostatní, bude členěna jako cena bez DPH a cena s DPH