Číslo smlouvy objednatele: ………………………	Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO:		70890013

DIČ:		CZ70890013

ID datové schránky:m49t8gw

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 		29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Němec, funkce: energetik

Tel:			+420 605 063 256

Email:		nemecj@pmo.cz

(dále též jen „Objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

………………………

Sídlo:		……………………………………….

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném ………………, oddíl ………, vložka ………

Zastoupen: 		……………………………………….

IČO:		……………………………………….

DIČ:		……………………………………….

ID datové schránky: ………………………………………

Bankovní spojení: 	……………………………………….

Číslo účtu: 		……………………………………….

Zástupce ve věcech technických: ………………………, funkce: ……………………….

Tel:			……………………………………….

Email:		……………………………………….

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

- Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Energetický audit dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. na Povodí Moravy, s.p.“, (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.

- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Energetický audit dle vyhlášky č. 140/2021 Sb. na Povodí Moravy, s.p.“

- Dílem se rozumí zejména provedení a zpracování:

  - plánu energetického auditu (dále jen „PEA“),

  - energetických auditů objektů (budov) ve vlastnictví ČR, ke kterým náleží Objednateli právo hospodařit (dále jen „EA“),

  - seznam povinného zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „Seznam PENB“)

- Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto smlouvou, přílohami této smlouvy, zadávací dokumentací Veřejné zakázky a s platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto Dílo, zejména pak dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o hospodaření energií“) a s vyhláškou č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu, v platném znění (dále jen „Vyhláška o EA“), a souvisejícími prováděcími předpisy.

- Místo, čas a způsob provedení Díla

- Místem plnění jsou objekty Objednatele uvedené v seznamu budov dle přílohy č. 1 Smlouvy - Celkový seznam UČEH Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel bude provádět části Díla v následujících lhůtách:

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat PEA nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy. Nejpozději do 30 dnů od předání zpracovaného PEA Objednatel zpracuje své připomínky k PEA, které odešle Zhotoviteli. Následně je Zhotovitel povinen do 30 dnů po obdržení připomínek Objednatele tyto zapracovat do PEA. PEA se zapracovanými připomínkami Objednatele bude Zhotovitelem předán za podmínek uvedených níže (lhůta na připomínky a lhůta na jejich zpracování se nezapočítává do lhůty na zpracování PEA dle věty první, tohoto odstavce)

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat EA budov dle přílohy č. 2 Smlouvy nejpozději do 120 dnů od účinnosti této Smlouvy. Nejpozději do 30 dnů od předání zpracovaných EA Objednatel zpracuje své připomínky k EA, které odešle Zhotoviteli. Následně je Zhotovitel povinen do 30 dnů po obdržení připomínek Objednatele tyto zapracovat do EA. EA se zapracovanými připomínkami Objednatele budou zhotoviteli předány za podmínek uvedených níže (lhůta na připomínky a lhůta na jejich zpracování se nezapočítává do lhůty na zpracování EA dle věty první, tohoto odstavce)

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat Seznam PENB nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy. Nejpozději do 30 dnů od předání zpracovaného Seznamu PENB Objednatel zpracuje své připomínky k Seznamu PENB, které odešle Zhotoviteli. Následně je Zhotovitel povinen do 30 dnů po obdržení připomínek Objednatele tyto zapracovat do Seznamu PENB. Seznam PENB se zapracovanými připomínkami Objednatele budou zhotoviteli předány za podmínek uvedených níže (lhůta na připomínky a lhůta na jejich zpracování se nezapočítává do lhůty na zpracování Seznamu PENB dle věty první, tohoto odstavce)

- Zhotovitel je povinen v rámci předání Díla Objednateli předat:

  - PEA

  - zpracované EA v souladu s přílohou č. 2 Smlouvy,

  - seznam povinného zpracování PENB dle platné legislativy.

K jednotlivým částem zpracovaného Díla dle článku III., bodu 3, odstavce a) a b) předá Zhotovitel:

- dokumentaci s platností originálu v listinné podobě v počtu 3 paré,

- dokumentaci v editovatelné, přepisovatelné formě (ve formátu pro texty *.doc, ve formátu pro tabulky *.xls v počtu 3ks CD/DVD)

Část Díla dle článku III., bodu 3, odstavce c) předá Zhotovitel v přepisovatelné formě (ve formátu pro texty *.doc, ve formátu pro tabulky *.xls)

- Řádně provedené Dílo, resp. jeho dílčí část vč. zapracovaných připomínek Objednatele, Objednatel převezme po podepsání protokolu o předání a převzetí Díla smluvními stranami. Tímto okamžikem přechází na Objednatele i vlastnické právo k Dílu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má Dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy, příslušných obecně závazných právních předpisů. V případě, že Objednatel převezme Dílo s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí Díla způsob a lhůta k jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Nároky Objednatele na zaplacení eventuelních prokazatelných sankcí a škod nejsou tímto dotčeny, avšak v případě drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla, nárok na smluvní pokutu nevzniká. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky, je závazek předání Díla splněn až okamžikem úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí Díla. O úplném odstranění všech vad a nedodělků sepíší zástupci smluvních stran zápis o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen písemně informovat kontaktní osobu Objednatele o přesném termínu, ve kterém Dílo předá, a to alespoň 5 pracovních dnů před jeho předáním, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Objednatel oprávněn předání Díla odmítnout.

- Cena Díla a platební podmínky

- Smluvní strany sjednávají celkovou cena Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

| Část Díla | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Plán energetického auditu (PEA) |  |  |  |
| Energetické audity (EA) dle přílohy č. 2 této Smlouvy |  |  |  |
| Seznam povinného zpracování PENB |  |  |  |
| CELKEM (cena Díla) |  |  |  |

- Cena Díla byla určena na základě položkového rozpočtu oceněného Zhotovitelem, který tvoří přílohu č.4 Smlouvy. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy.

- Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).

- Cenu uhradí Objednatel na základě faktury, která bude Zhotovitelem vystavena do 30 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den předání a převzetí celého díla) a doručena Objednateli ve dvou vyhotoveních. Cena bude splatná na účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě.

- Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení Objednateli. Povinnost zaplatit smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje Objednatele a číslo smlouvy Objednatele.

- Nedodržení uvedených požadavků opravňuje Objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout součinnost pro řádné provedení díla, zejména se objednatel zavazuje zajistit osobu znalou prostředí, která bude nápomocna při získávání dalších podkladů a při prohlídce objektů po dobu realizace díla.

- Objednatelem budou neprodleně po uzavření této smlouvy poskytnuty tyto existující a Objednateli dostupné podklady:

- Stavební PD, dokumentace stavebních a technologických úprav a rekonstrukcí, rok dokončení výstavby budov, projektová dokumentace systémů vytápění, chlazení, větrání a dalších souvisejících s předmětem plnění.

- Informace o hodnotách spotřeb energií dodávek tepla, elektřiny, vody a dalších. Fakturované částky za nakoupené energie.

- Dříve provedené EA, PENB, kterými objednatel disponuje.

- Informace o obnovitelných zdrojích energie – stávající, plánované, nezrealizované.

- Případně další podklady dle požadavku zhotovitele po předchozí domluvě.

V případě neexistence, nedostupnosti dokumentů si potřebné informace pro provedení díla zajistí Zhotovitel sám na své náklady.

- Bude-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že pro některý z objektů nebo areálů uvedených v příloze č. 2 Smlouvy má Objednatel EA již zpracován nebo objekt či areál nedosáhne spotřeby energie, od jejíž výše vyplývá povinnost zpracování EA dle Zákona o hospodaření energií a Vyhlášky o EA, je Zhotovitel povinen akceptovat vynětí zpracování ve vztahu k tomuto objektu či areálu z předmětu Díla.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu ceny Díla za zpracování EA, které budou v souladu s čl.V. 3) Smlouvy z předmětu Díla vyňaty, a to ani částečně.

- Objednatel sdělí Zhotoviteli, že pro daný objekt dle přílohy č. 2 Smlouvy má již EA zpracován nebo objekt či areál nedosáhne spotřeby energie, od jejíž výše vyplývá povinnost zpracování EA dle Zákona o hospodaření energií a Vyhlášky o EA, bezodkladně po tomto zjištění.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než Objednateli.

- Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy.

- Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost, zejména dle Zákona o hospodaření energií.

- Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.

- Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci Zhotovitele vykonávající odborné práce budou splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že příslušná ustanovení zadávací dokumentace jsou jim známa.

- Seznam pracovníků Zhotovitele je uveden v příloze č. 3 Smlouvy, přičemž všechny osoby uvedené v seznamu musí splňovat podmínky na technickou kvalifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce po celou dobu trvání Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se změnou člena realizačního týmu vydá, pokud nový člen realizačního týmu splňuje požadavky na technickou kvalifikaci dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

- Porušení závazků dle čl. VI. ) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy

- Od smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy druhou Smluvní stranou.

- Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. III. Smlouvy delší než 30 dnů;

- pokud Zhotovitel bude dílo provádět v rozporu se smlouvou (zejména obecně závaznými právními předpisy, apod.);

- pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

- v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

- pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;

- zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje.

- Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení smlouvy dozvěděl.

- Sankční podmínky

- V případě, že Zhotovitel nepředá provedenou část díla ve sjednaném termínu (viz čl. III, odst. 2 Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny části díla (viz čl. IV, odst. 1 Smlouvy), a to za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu dle přílohy č. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

- Nárok na náhradu škody není dotčen uplatněním smluvní pokuty.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH.

- Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny díla.

- V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení

- Licenční ujednání

- Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „autorský zákon“).

- Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k Dílu práva omezující Objednatele. 
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv Objednatele.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů Díla souhlas k poskytnutí licence zcela nebo zčásti třetí osobě nebo osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů Díla souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu nebo osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, resp. částí Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce pouze v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

- Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence. Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje z hlediska územního rozsahu na území České republiky.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

- Závěrečná ustanovení

- Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci Smluvních stran. Odstoupit od smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

- Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

- Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

- Přílohy:

Příloha č. 1 – Celkový seznam UČEH Objednatele

Příloha č. 2 – Seznam UČEH pro EA

Příloha č. 3 – Seznam kontaktních zaměstnanců Zhotovitele – složení realizačního týmu

Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

Příloha č. 5 – Vymezení předmětu zakázky energetického auditu na Povodí Moravy

V Brně dne:	V ………………………… dne:

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

...................................................... 	......................................................

Povodí Moravy, s.p.	obchodní firma

MVDr. Václav Gargulák	jméno

generální ředitel	funkce