# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo zakázky objednatele:	599230018

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Mgr. Petr Ferbar, vedoucí odboru péče o vodní zdroje

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

Osoba zodpovědná za

zpracování předmětu plnění:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe II

  - Předmětem zakázky je zpracování geodetického zaměření, sestavení matematických modelů proudění, výpočet hladin povodňových průtoků, zpracování map povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a vymezení aktivní zóny záplavového území na úsecích vodních toků uvedených v bodě 2.3 (níže).

  - Seznam řešených úseků toků

| ID | název tok | čhp | KRAJ | model | km OD | km DO | délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albrechtický potok | 2-04-07-029 | Liberecký | 1D | 0.000 | 2.600 | 2.600 |
| 2 | Blahovský potok | 1-03-02-055 | Pardubický | 1D | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | Boreček (Andělský potok) | 2-04-10-030/1 | Liberecký | 1D | 3.000 | 4.350 | 1.350 |
| 4 | Božanovský potok | 2-04-03-025 | Královéhradecký | 1D | 3.100 | 8.000 | 4.900 |
| 5 | Brozanský potok | 1-03-04-030 | Pardubický | 2D | 1.700 | 6.800 | 5.100 |
| 6 | Čermná | 1-02-02-023 | Pardubický | 1D | 0.000 | 9.600 | 9.600 |
| 7 | Černilovský potok | 1-01-04-034 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 8.900 | 8.900 |
| 8 | Černý potok | 2-04-05-006 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 2.100 | 2.100 |
| 9 | Červená voda (Oldřišský potok) | 2-04-10-036 | Liberecký | 1D | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | Červený potok | 1-02-01-009 | Pardubický | 1D | 0.600 | 2.000 | 1.400 |
| 11 | Divoká Orlice | 1-02-01-026 | Pardubický | 2D | 75.700 | 79.500 | 3.800 |
| 12 | Doubravka | 1-03-05-043 | Vysočina | 1D | 9.600 | 11.100 | 1.500 |
| 13 | Důlní potok (Lampertický) | 1-01-02-027 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 3.800 | 3.800 |
| 14 | Frantovský potok | 1-01-04-025 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 15 | Hasinský potok | 1-04-05-008 | Středočeský | 1D | 14.000 | 18.100 | 4.100 |
| 16 | Hnátnický potok | 1-02-02-032 | Pardubický | 1D | 0.000 | 4.600 | 4.600 |
| 17 | Javornický potok | 1-02-01-076 | Královéhradecký | 1D | 5.300 | 9.800 | 4.500 |
| 18 | Jindřichovický potok | 2-04-06-004 | Liberecký | 1D | 5.800 | 7.800 | 2.000 |
| 19 | Jordán | 1-01-04-011 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 11.900 | 11.900 |
| 20 | Kočičí potok | 2-04-10-032 | Liberecký | 1D | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
| 21 | Kostěnický potok | 1-03-02-072 | Pardubický | 2D | 0.000 | 4.500 | 4.500 |
| 22 | Kružský potok | 1-05-01-044 | Liberecký | 1D | 0.000 | 3.400 | 3.400 |
| 23 | Křinický potok | 2-04-03-018 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 5.200 | 5.200 |
| 24 | Libáňský potok | 1-04-05-023 | Královéhradecký, Středočeský | 2D | 0.000 | 12.500 | 12.500 |
| 25 | Librantický potok | 1-01-04-032 | Královéhradecký | 1D | 8.500 | 10.700 | 2.200 |
| 26 | Libuňka | 1-05-02-014 | Královéhradecký | 1D | 15.500 | 20.500 | 5.000 |
| 27 | Libuňka | 1-05-02-019 | Liberecký | 1D | 0.000 | 2.600 | 2.600 |
| 28 | Liščí potok | 2-04-03-015 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 5.600 | 5.600 |
| 29 | Loučná | 1-03-02-007 | Pardubický | 1D | 72.000 | 78.000 | 6.000 |
| 30 | Luční potok | 2-04-07-008 | Liberecký | 1D | 0.000 | 2.100 | 2.100 |
| 31 | Martínkovický potok | 2-04-03-019 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 | Oleška | 1-05-01-035 | Královéhradecký, Liberecký | 1D | 24.040 | 35.700 | 11.660 |
| 33 | Olšina | 1-05-01-028 | Liberecký | 1D | 0.000 | 7.300 | 7.300 |
| 34 | Olšovka | 1-01-04-030 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 4.200 | 4.200 |
| 35 | Plátenický p. | 2-04-07-011 | Liberecký | 1D | 0.000 | 3.700 | 3.700 |
| 36 | Popelka | 1-05-01-040 | Královéhradecký, Liberecký | 2D | 0.000 | 11.100 | 11.100 |
| 37 | Potočnice | 1-02-02-030 | Pardubický | 1D | 4.000 | 7.300 | 3.300 |
| 38 | Radečka | 1-01-02-042 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
| 39 | Sendražický potok | 1-01-04-028 | Královéhradecký | 1D | 2.100 | 3.500 | 1.400 |
| 40 | Slatinský potok | 1-02-01-047 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 3.300 | 3.300 |
| 41 | Smržovský potok | 1-01-04-005 | Královéhradecký | 1D | 3.200 | 5.700 | 2.500 |
| 42 | Stružinecký potok | 1-05-01-050 | Liberecký | 1D | 3.200 | 5.400 | 2.200 |
| 43 | Šestajovický potok | 1-04-07-057 | Praha, Středočeský | 1D | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44 | Šonovský potok | 2-04-03-027 | Královéhradecký | 1D | 2.350 | 6.700 | 4.350 |
| 45 | Štítarský potok | 1-04-05-031 | Královéhradecký | 1D | 24.700 | 26.200 | 1.500 |
| 46 | Trotina | 1-01-04-029 | Královéhradecký | 1D | 0.000 | 18.500 | 18.500 |
| 47 | Vernéřovický potok | 2-04-03-005 | Královéhradecký | 1D | 1.900 | 5.000 | 3.100 |
| 48 | Višňovský potok | 2-04-10-023 | Liberecký | 2D | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
| 49 | Výravský potok | 1-01-04-007 | Královéhradecký | 1D | 2.800 | 5.500 | 2.700 |
| 50 | Zdobnice | 1-02-01-049 | Královéhradecký | 1D | 4.314 | 28.000 | 23.686 |
| 51 | Žehrovka | 1-05-02-024 | Královéhradecký | 1D | 22.700 | 24.300 | 1.600 |
| 52 | Žehrovka | 1-05-02-030 | Středočeský | 1D | 2.700 | 4.500 | 1.800 |
|  |  |  |  |  | celkem |  | 247.046 |

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektu „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe II“ na výše uvedených úsecích toků dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 – Popis předmětu díla.

  - Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů.

  - Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností 1x za měsíc v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru bude vyhotoven záznam.

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

- Doba plnění díla

  - Předpokládaný termín zahájení díla: březen - duben 2024

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 30.6.2026

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky dílčích plnění v následujících dílčích termínech:

- Etapa - Shromáždění podkladů, terénní průzkum - kap. 1.1 a 1.2 přílohy č.1 SOD …	do 15.12.2024

- Etapa - Zajištění geodetických podkladů - kap. 1.3 přílohy č.1 SOD ..….……	do 30.6.2025

- Etapa - Zbývající část zakázky - kap. 1.4 až 1.10 přílohy č.1 SOD ..….……………	do 30.6.2026

- Cena díla

  - Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí …………….,- Kč,

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy:

Cena za etapu 1: …….........……...,- Kč bez DPH

Cena za etapu 2: …….........……...,- Kč bez DPH

Cena za etapu 3: …….........……...,- Kč bez DPH

Ceny jednotlivých dílčích plnění budou vycházet z  kalkulace nákladů (příloha č.3 SOD)

  - Cena za předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, bez kterých by předmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality.

  - Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy a je určena na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.

  - Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 1 vyhotovení) není obsažena ve sjednané ceně.

  - DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

- Platební a fakturační podmínky

  - Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivé etapy předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivé etapy předmětu díla bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis provedených prací dané etapy.

  - Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

  - Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Součinnost objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout následující podklady nejpozději do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo.

- digitální mapy 1: 10 000 (ZABAGED)

- digitální osa toku

- digitální model reliéfu (DMR5G)

Objednatel se dále zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech kontrolních dnů a pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla nejméně však 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.

  - Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna ji do 15 dnů po obdržení vyúčtování uhradit.

- Zvláštní ustanovení

  - Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě neposkytnutí dotace. Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení či zmenšení rozsahu prací v případě krácení dotačních prostředků, případně upravení termínů realizace. V tomto případě objednatel uhradí pouze neodvratitelné náklady vzniklé v této souvislosti.

  - Poruší-li zhotovitel povinnost plnit dílo včas a řádně podle odsouhlasených termínů plnění díla, zavazuje se nahradit škodu vzniklou objednateli v důsledku ušlé dotace. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit případnou smluvní pokutu anebo nahradit škodu vzniklou porušením jiné povinnosti ze smlouvy.

  - Zhotovitel se při plnění díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí.

  - Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

  - Jakákoliv změna osoby zodpovědné za zpracování předmětu plnění podléhá písemnému schválení ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu osoby zodpovědné za zpracování předmětu plnění Objednateli písemně oznámit s žádostí o její schválení. Zhotovitel je povinen v žádosti doložit, že navrhovaná osoba má minimálně stejný rozsah zkušeností jako osoba uvedená v nabídce Zhotovitele (osoba dodavatele zodpovědná za zpracování předmětu plnění, uvedená v nabídce na veřejnou zakázku „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe II“).   Bez schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn pověřit tuto osobu výkonem sjednaných činností.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

    - v této smlouvě,

    - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

    - v nabídce vítězného uchazeče,

    - výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3 a 4

    - Příloha č. 1 - Popis předmětu díla

    - Příloha č. 2 - Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb.

    - Příloha č. 3 - Kalkulace nákladů

    - Příloha č. 4 - Hydrologické profily

Ing. Marián Šebesta

generální ředitel

podepsáno elektronicky

………………………..                                                                 ………………..

za objednatele							za zhotovitele