KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK:   BALINKA, – MEZIŘÍČKO U JIHLAVY

NADĚJOVSKÝ POTOK– MEZIŘÍČKO U JIHLAVY

Lokalita NAM 18 (první a druhý pokos)

- staničení v km 23,650 – 23,945; 0,000 – 0,140

- Úsek č.1 ř. km 23,650 – 23,945

- Pokos obou břehů vodního toku Balinka, IDVT 10100155, k.ú. Meziříčku u Jihlavy . Začátek úseku je u zahrady v. ř.km 23,650 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 23,945 v obci Meziříčko.

- Úsek č.2 ř. km 0,000 – 0,140

- Pokos obou břehů vodního toku Nadějovský potok, IDVT 10100155 k.ú. Meziříčko u Jihlavy. Začátek úseku soutok s Balinkou ř. km 0,000 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 0,140 v obci Meziříčko.

- Popis úseku a požadovaných prací:

Úsek č. 1					Úsek č. 2

- celková délka úseku: 295 m			celková délka úseku: 140 m

- plochy svahů: 1600 m2	       	            plochy svahů: 1850 m2

- plochy sečení v korytě: 0 m2			plochy sečení v korytě: 0 m2

- orientační výměra celkem . 1600 m2		orientační výměra celkem . 1850 m2

Výměra celkem za úseky:	3450 m2

Úsek č.1 levý a pravý břeh

- Začátek úseku je u zahrady v. ř.km 23,650 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 23,945 v obci Meziříčko.

-  traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č.2 levý a pravý břeh

- Začátek úseku soutok s Balinkou ř. km 0,000 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 0,140 v obci Meziříčko.

-  traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele.  První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.