| VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer | ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer | KONTROLOVAL Martin Plachý |  | Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRAJ: Olomoucký | K. Ú.: Studenec |  | FORMÁT |  | A4 |
| INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO |  |  | DATUM |  | 07/2021 |
| NÁZEV AKCE: Studenecký potok, Studenec – II.etapa |  |  | ÚČEL |  | PD |
|  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 223 506 |
|  |  |  | VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  | Balt p.v. |
|  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  | A |
| - PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  | MĚŘÍTKO |  | Č. KOPIE |

#### Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

„Studenecký potok, Studenec – II.etapa“

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby:	intravilán obce Čelechovice na Hané [589403], část Studenec, kraj Olomoucký

Katastrální území:	k. ú. Studenec [619361]

Parcelní čísla pozemků:	769, 214/2, 776/5, 776/4, 776/3, 776/2, 53/1, 49, 52/1, 730 a 718 k.ú. Studenec

výpis všech dotčených pozemků strana 4-8

Č. hydrologického pořadí          4 – 12 – 01– 0430

Číslo DHM:                                DHM 906 331

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je odstranění nánosů z toku Studeneckého potoka v intravilánu obce Čelechovice na Hané, část Studenec dig.ř.km 0,5892-1,4894. Vlastní práce budou prováděny v úseku od silničního mostu (silnice II/449 Rýmařov - Prostějov - ř.km 0,5892) po hospodářský mostek (ř.km 1,4894), kde drobný vodní tok začíná. Vlivem času došlo k postupnému zanášení dna a břehů toku sedimenty, které vytvořily na dně různě silnou vrstvu, z toho důvodu došlo ke snížení kapacity koryta. Koryto je částečně neopevněno, v některých úsecích se pouze předpokládá opevnění dna a paty břehů kamennou rovnaninou. V krátkých úsecích je koryto silně zarostlé břehovým náletovým porostem.

Projektová dokumentace pro odtěžení nánosů a opravu stabilizačního stupně do původně projektovaného stavu je řešena jako dokumentace pro ohlášení stavby a údržby.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor :	                                      Povodí Moravy, s. p.,

Dřevařská 11,

602 00 Brno

IČO:	70890013

DIČ:                                                    CZ70890013

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická osoba), nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

Projektant :	Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava

U dětského domova 263

772 11 Olomouc

Ing. Kauer Miroslav

A.2. Seznam vstupních údajů

Dokumentace:

- PD z roku 1959  - „Prodloužení odpadu pro JZD Studenec“

- PD z roku 1979  - „Údržba Studeneckého potoka“

- Zadání stavby „Studenecký potok, Studenec – oprava toku“, zpracované v 01.2021 – provozní technik Ing. Martin Podola (PM, provoz Přerov)

- Geodetické zaměření koryta Studeneckého potoka  ř.km 0,5892-1,4894

- Terénní šetření na místě

A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Jedná se o opravu částečně opevněného koryta toku včetně stabilizačního stupně. Postupem času zde došlo k výraznému zanesení profilu koryta, v některých úsecích došlo k téměř úplnému zanesení profilu a to vlivem intenzivních srážek a splachu ornice z přilehlých zemědělsky obhospodařovaných ploch, které jsou velmi svažité. Poslední taková výrazná srážka proběhla v červnu roku 2018. Před cca 2 roky byla provedena oprava dolní části toku od místa napojení do  Českého potoka po silniční most (ř.km 0,000 - 0,5892). Součástí tohoto projektu je druhá etapa, která navazuje přímo na již vyčištěný úsek toku Studeneckého potoka a pokračuje fakticky až k jeho počátku (ř.km 0,5892 – 1,4894). V tomto úseku koryta toku se nachází různé typy opevnění a tvar koryta. V cca 2/3 délky úseku se jedná o lichoběžníkový tvar koryta s šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:1,5. Svahy jsou osety travní směsí bez opevnění. V prostřední části je opevněno dno a pata břehů kamennou rovnaninou, šířka dna opět 0,5 m a sklony břehů 1:1,5. Mezi staničením 0,900-0,928 je profil koryta obdélníkový mezi opěrnými zdmi, které budou pouze očištěny a provedeno nové vyspárování.

Součástí opravy je:

- Odstranění drobných náletových dřevin z koryta a břehů toku včetně pařezů

- Odtěžení sedimentů ze dna a břehů toku

- Očištění stávajícího opevnění dna a paty břehů, oprava a doplnění

- Oprava stabilizačního betonového stupně včetně opevnění břehu

Příjezd k opravě je veden po silnici III/44928 a dále po místních zpevněných a nezpevněných cestách vedoucích k toku včetně soukromých pozemků.

Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu, s využitím meziskládek se neuvažuje. Vytěžený sediment bude ihned odvážen z místa stavby.

Vybudování zařízení staveniště se v projektu neuvažuje, zhotovitel si je vybuduje dle svých potřeb a možností po dohodě se zástupci obce Čelechovice na Hané a TDI.

Rozsah stavby:

Studenecký potok – k.ú. Studenec - ř. km 0,5892 – 1,4894

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Oblast stavby nepatří do žádné chráněné oblasti.

- Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry po provedení oprav zůstanou nezměněny na původních projektovaných parametrech.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, jedná se o opravu koryta do původního stavu.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splňuje obecné požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů

Veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů budou při stavbě splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro realizaci stavby nebyla vydána výjimka, ani úlevové řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolá další investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle KN)

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Studenec [619361], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Stavba na pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 769 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |
| 2 | 214/2 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |
| 3 | 776/5 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |
| 4 | 776/3 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |
| 5 | 776/4 | Statek Kostelec na Hané, a.s., Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané SJM Novák Pavel a Leona, Hliníky 94, 798 16 Čelechovice na Hané | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |
| 6 | 776/2 | Coufal Jindřich Ing., Studenec 61, 798 16 Čelechovice na Hané | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |
| 7* | 718 | Statek Kostelec na Hané, a.s., Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané | ostatní plocha | manipulační plocha |

Parcely dotčené stavbou: k.ú. Studenec [619361], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Stavba na pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8* | 730 | Obec Čelechovice na Hané, Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 9 | 53/1 | Monič Josef, Studenec 2, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 10 | 49 | SJM Nevrlý Ondřej a Marta, Studenec 3, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 11 | 52/1 |  | zahrada | - |

Parcely sousedící nebo příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Studenec [619361], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 770 | Obec Čelechovice na Hané, Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané | orná půda | - |
| 2* | 772/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 3 | 213 |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |
| 4* | 174/1 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 5* | 174/3 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 6* | 727 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 7* | 712 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 8* | 711 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 9* | 742 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 10* | 741 |  | ostatní plocha | zeleň |
| 11* | 772/2 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 12* | 767 |  | ostatní plocha | ostatní komunikace |
| 13 | 169/2 | SJM Fexa Jaroslav a Marie, Studenec 50, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 14 | 54 | Pískovská Marie, Studenec 1, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 15* | 219 |  | ostatní plocha | jiná plocha |
| 16* | 168 |  | zahrada | - |
| 17 | 53/3 | Monič Josef, Studenec 2, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 18 | St. 46 | Lakomý Karel, Prostějovská 60, 798 17 Smržice | zastavěná plocha a nádvoří | - |
| 19 | 52/2 |  | zahrada | - |

Parcely sousedící nebo příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Studenec [619361], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 43/2 | Lakomá Soňa, Studenec 9, 798 16 Čelechovice na Hané Lakomý Karel, Studenec 4, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 21 | 43/1 |  | zahrada | - |
| 22 | 50 | Balcárek Vít, č.p. 378, 783 47 Hněvotín | zahrada | - |
| 23 | 42/2 | SJM Slezáček Pavel a Renáta, Slezáčková-Studenec 10, 798 16 Čelechovice na Hané Slezáček-Vídeňská 1104/21, 779 00 Olomouc | zahrada | - |
| 24 | 42/1 |  | zahrada | - |
| 25* | 773/1 | Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany,779 00 Olomouc | ostatní plocha | silnice |
| 26* | 773/2 |  | ostatní plocha | silnice |
| 27* | 172/2 |  | ostatní plocha | silnice |
| 28* | St. 10 | Zbořilová Ludmila, Studenec 33, 798 16 Čelechovice na Hané | zastavěná plocha a nádvoří | zbořeniště |
| 29* | 40/2 |  | zahrada | - |
| 30* | 40/1 |  | zahrada | - |
| 31 | 38/2 | Zatloukal David, Studenec 12, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 32 | St. 13/1 |  | zastavěná plocha a nádvoří | - |
| 33 | 38/1 |  | zahrada | - |
| 34 | 39 | Vožda Drahomír, Zikova 631/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc Vožda Ivo, Studenec 54, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 35 | 34 | Coufalová Blanka Mgr., U Bažantnice 584, 664 52 Sokolnice Dostálová Ludmila, Studenec 15, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 36 | 33 | Klímková Iva, Studenec 16, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 37 | 32 | Vysloužil Zdeněk, Studenec 17, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 38 | 31 | Huryta Michal, sídl. Svobody 3573/74, 796 01 Prostějov | zahrada | - |
| 39* | 717 | Statek Kostelec na Hané, a.s., Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané SJM Novák Pavel a Leona, Hliníky 94, 798 16 Čelechovice na Hané | ostatní plocha | manipulační plocha |

Parcely sousedící nebo příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Studenec [619361], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 716 | Chromcová Vladimíra Ing., Vodní 367, 783 45 Senice na Hané Hájková Alena Mgr., V hlinkách 498/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 41* | 734 |  | orná půda | - |
| 42 | 715 | Najbr David, č.p. 105, 798 53 Jesenec Chromcová Vladimíra Ing., Vodní 367, 783 45 Senice na Hané Drábková Renáta, Milady Horákové 851/84, Bubeneč, 170 00 Praha 7 Hájková Alena Mgr., V hlinkách 498/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 43* | 768 |  | orná půda | - |
| 44* | 733 |  | orná půda | - |
| 45 | 714 | Coufal Jindřich Ing., Studenec 61, 798 16 Čelechovice na Hané | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 46 | 713 |  | ostatní plocha | manipulační plocha |
| 47* | 731/2 |  | orná půda | - |
| 48* | 732 |  | orná půda | - |
| 49* | St. 4 | SJM Nevrlý Ondřej a Marta, Studenec 3, 798 16 Čelechovice na Hané | zastavěná plocha a nádvoří | - |
| 50 | 53/4 | Fréhar Zdeněk, Studenec 52, 798 16 Čelechovice na Hané | zahrada | - |
| 51 | 53/2 |  | zahrada | - |
| 52* | 736 | Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olomouc | orná půda | - |
| 53 | 735 | AGRO Haná Land, s.r.o., U hřiště 320, 798 17 Smržice Navrátil Zdeněk Mgr., U Parku 2867/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava | orná půda | - |
| 54 | 776/1 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |

Parcely sousedící nebo příjezdem(*) na stavbu: k.ú. Čelechovice na Hané [619345], vedený na katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov

| Pořadí | číslo p. | Vlastník | Druh pozemku | Způsob využití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55* | 2115/3 | Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany,779 00 Olomouc | ostatní plocha | silnice |
| 56* | 2258 |  | ostatní plocha | silnice |
| 57 | 2313/1 | ČR; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno | vodní plocha | koryto vodního toku umělé |

A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Práce na odstranění sedimentů a oprava stabilizačního stupně budou provedeny jako oprava a uvedení do původního stavu. Jedná se o odstranění nánosů, obnovu tvaru koryta, opravu opevnění včetně opravy stabilizačního stupně.

- Účel užívání stavby

Odstraněním nánosů a provedením oprav opevnění koryta včetně stabilizačního stupně dojde ke stabilizaci toku a k zajištění původně projektované navrhované kapacity koryta bez nutnosti oprav v následujících letech.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba nevyžaduje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů (atomový zákon)

Veškeré požadavky dotčených orgánů, vyplývající z vyjádření k předkládané dokumentaci, jsou zapracovány a odráží se v projektové dokumentaci.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro danou stavbu se nestanovují žádné výjimky ani úlevová řešení.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stavba nevyžaduje.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba není výrobního charakteru, není tedy uvažováno s žádnou spotřebou médií a hmot nebo s produkcí emisí.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- Uváděné termíny přípravy a realizace jsou pouze orientační. Stavba nemá žádnou časovou návaznost. Termíny přípravy a realizace jsou dle vazeb na ostatní připravované investice stanoveny následovně:

| - č. | - činnost: |  | - termín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - měsíc |  | - Rok |  |
| - 1 | - Zpracování PD pro stavební povolení |  | - 01 | - / |  | - 2022 |
| - 2 | - Vydání stavebního povolení (ohlášky) |  | - 02 | - / |  | - 2022 |
| - 3 | - Výběr dodavatele stavby |  | - 04 | - / |  | - 2022 |
| - 4 | - Zahájení stavby |  | - 06 | - / |  | - 2022 |
| - 5 | - Ukončení stavby - kolaudace |  | - 08 | - / |  | - 2022 |
| - 6 | - Předání a převzetí stavby |  | - 08 | - / |  | - 2022 |

V případě předpokladu povodňových průtoků bude s ohledem na minimalizaci povodňových škod zajištěno maximálním zabezpečení rozpracované stavby a stavební mechanizace a materiál odvezen mimo záplavové území.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavbu – 1,48 mil.

A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v rámci jednoho stavebního objektu:

SO 1 – Odstranění nánosů a oprava toku