Číslo smlouvy objednatele: …………/2024-SML	Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:	Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 	MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO:	708 90 013

DIČ:	CZ70890013

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 	29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Veselý, funkce: projektový manažer

Tel:	+420 541637278

Email:	Vesely@pmo.cz

  - Zhotovitel:

………………………

Sídlo:		……………………………………….

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném ………………, oddíl ………, vložka ………

Zastoupen: 		………………………………

IČO:		………………………………

DIČ:		………………………………

ID datové schránky: 	………………………………

Bankovní spojení: 		………………………………

Číslo účtu: 		………………………………

Zástupce ve věcech technických: ………………………, funkce: ……………………….

Tel:		………………………………

Email:		………………………………

- Účel a předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

- Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Vlára a toky Bílých Karpat - analýza a sjednocení podkladů, požadavků národních legislativ a metodik“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

Účelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele podklady a podstatné informace pro rozsáhlou studii „Analýza a aplikace zkušeností a tvorba akčního plánu“, zejména pak podklady pro stanovení zadávacích podmínek. Objednatel hodlá k spolufinancovaní díla využít prostředků programu Interreg Slovensko – Česko spolufinancovaného Evropskou unií.

- Plnění předmětu díla je rozděleno na 3 části. Uvedené tři části je možné podrobněji specifikovat:

- Ověření kompatibility a sjednocení metodiky hodnocení.

    - Rešerše metodik hodnocení morfologického stavu na území obou států.

    - Které metodiky hodnocení byly v minulosti využity v rámci projektového území.

    - Kompatibilnost a převoditelnost dat získaných na území obou států, srovnatelnost výsledku.

    - Doporučená metodika (postup) pro akční plán.

- Analýza a sjednocení požadavků národních legislativ a metodik na zpracovaní studií, investičních záměrů a jednotlivých stupňů projektových dokumentací

    - V rámci chystaného akčního plánu budou zpracované výstupy ve formě investičních záměrů a dokumentací v úrovni zpracovaní dokumentace pro společný záměr.

    - Úkolem analýzy je vyhledat všechny dokumenty, kterými se tyto projekční stupně musí v daných partnerských státech řídit /normy, metodické pokyny, zákony, vyhlášky atd.).

    - Provést jejich analýzu a přehledně zpracovat podmínky pro vyhotovení těchto projekčních stupňů na území obou partnerských zemí.

- Sjednocení mapových podkladů, veřejně přístupné datové zdroje, katastrální operát

    - Analytické, návrhové i projekční práce akčního plánu musí být zpracované s mapovými podklady, znázorňující území obou států. Stejně jako datové sady, ať už vázané na grafické informace, nebo obecné, musí být kompatibilní pro území obou států.

    - Veškeré podklady by měly pocházet z veřejně dostupných zdrojů. Pouze v odůvodněných případech a zcela výjimečně lze uvažovat o zpoplatněných zdrojích.

    - Zdroje by měly být optimálně přístupné přes Web Map Service (dále jen WMS), nebo jiné platformy, která umožní sdílený přistup v rámci celého týmu.

    - Minimální rozsah jsou mapy malého měřítka, mapy středního měřítka, mapy velkého meřítka, ortofoto mapy, katastrální mapy.

    - Další požadované vrstvy jsou landuse a digitální model terénu.

    - Vyhledání dalších vhodných veřejně přístupných datových zdrojů.

    - Mapy (datové zdroje) musí vytvářet souvislou vrstvu pro území obou států.

    - Zdroje budou zpracované tak, aby je bylo možné přímo připojit do grafických programů (Qgis, Bentley atd.).

- Podrobná specifikace předmětu díla a požadavků na jeho zpracování je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace ve výběrovém řízení prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem nebo samotným zhotovitelem. V případě změny poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů.

- Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru bude vyhotoven zhotovitelem záznam a bude odsouhlasen objednatelem.

- Doba a místo plnění

- Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

| termín zahájení prací | do 5 dnů ode dne účinnosti Smlouvy |
| --- | --- |
| termín předání analytické a doporučující zprávy pro každý ze tří okruhů | do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2024 |
| termín pořádání jednodenního workshopu | v listopadu 2024 |

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

- Dobu plnění Díla či jeho části lze měnit pouze v případech, kdy Zhotovitel prokáže existenci objektivních důvodů, pro které nebylo možné Dílo či jeho část provést ve stanoveném termínu, a to i při postupu Zhotovitele s náležitou péčí a při vynaložení zvýšeného úsilí. Takovými důvody se myslí zejména, nikoliv však výlučně:

- situace, kdy správní orgán nebo jiný dotčený orgán překročí nejvýše přípustné lhůty dané právními předpisy pro rozhodnutí nebo vyjádření o více než 30 dnů,

- situace, kdy dotčený orgán či jiný relevantní subjekt neposkytne součinnost ve lhůtě, která je obvyklá u staveb obdobné složitosti v případech, kdy není lhůta stanovena právním předpisem.

Objektivní důvody nejsou dle tohoto ustanovení Smlouvy dány, pokud Zhotovitel předložil dotčenému orgánu či jinému relevantnímu subjektu nesprávné či neúplné podklady, nebo pokud Zhotovitel nedoloží, že podnikl aktivní kroky směřující k zajištění potřebné součinnosti třetí strany (např. vyvolání osobního jednání apod.).

- Při předání a převzetí jednotlivých částí sepíší smluvní strany písemný protokol o předání a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady spolu s termíny odstranění těchto vad. Protokol o předání a převzetí jednotlivých zpráv či jejich částí se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje předat Dílo na adrese Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno.

- Cena díla

  - Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

| Části díla | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza problematiky a zpracování závěrečné zprávy pro okruh A) | … ,- Kč | … ,- Kč | … ,- Kč |
| Analýza problematiky a zpracování závěrečné zprávy pro okruh B) | … ,- Kč | … ,- Kč | … ,- Kč |
| Analýza problematiky a zpracování závěrečné zprávy pro okruh C) | … ,- Kč | … ,- Kč | … ,- Kč |
| Cena za všechny 3 workshopy | … ,- Kč | … ,- Kč | … ,- Kč |
| CELKEM | … ,- Kč | … ,- Kč | … ,- Kč |

- Platební a fakturační podmínky

  - Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání části díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání části předmětu díla bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této Smlouvy a názvem zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této Smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis dokončených částí díla.

  - Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

  - Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních předpisů.

- Součinnost objednatele

  - Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnost, zejména se bude účastnit všech výrobních výborů a pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě, že Zhotovitel nepředá provedené Dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 200 Kč za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.

  - Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle této Smlouvy.

  - Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla, příp. jeho části bez DPH.

- Licenční podmínky

  - Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

  - Zhotovitel uděluje objednateli jménem všech autorů díla souhlas k poskytnutí licence zcela nebo zčásti třetí osobě nebo osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli jménem všech autorů díla souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu nebo osoby. Zhotovitel jménem všech autorů díla, resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozí věty pouze v případě, že by objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

- Odstoupení od Smlouvy

- Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.

- Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení jakékoliv části Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;

- pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;

- pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;

- zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;

- pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;

- pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

- v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

- v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 15 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám Objednatel;

- situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

- Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

- Pokud před splněním závazku provést Dílo dojde k odstoupení od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalec soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti Díla.  Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila. Znalce oslovuje Objednatel a rovněž mu zadává znalecký úkol.

- Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a o licencích k Dílu trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši odpovídající celkové ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

  - Zhotovitel není oprávněn předmět Díla poskytnout jiné osobě než Objednateli

  - Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako kdyby plnil sám. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými v nabídce na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, se budou podílet na plnění Smlouvy v rozsahu podle nabídky na Veřejnou zakázku.

  - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.  zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

  - V případě porušení jakéhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozích dvou odstavců je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení jakékoliv z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

  - Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci Smluvních stran. Odstoupit od Smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

  - Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smlouvy v případě neposkytnutí dotace. V tomto případě objednatel uhradí pouze neodvratitelné náklady vzniklé v této souvislosti.

  - Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

  - Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Právní vztahy touto Smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této Smlouvě stvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy.

  - Příloha č. 1 – Technické specifikace

  - V Brně dne: 	V ………. dne:

  - Za objednatele:		Za zhotovitele:

  - ...................................................... 	......................................................

  - Povodí Moravy, s.p.	obchodní firma

  - MVDr. Václav Gargulák	jméno

  - generální ředitel	funkce