**Vodní tok Kelčický potok**

**Popis úseku v ř.km 2,42-3,70 v k.ú. Kelčice a Vranovice**

Jedná se o sečení koryta (břehy i dno) Kelčického potoka v úseku od začátku břehových zdí v obci Kelčice po silniční most ev. č. 37763-1 v obci Vranovice s výjimkou propustků u dálničního sjezdu. Předmětné pozemky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

* Od začátku úseku, ř. km 2,42, po ř. km 2,80 se předpokládá sečení pouze dna křovinořezem z důvodu nemožnosti přístupu mechanizací po březích a prací mezi břehovými zdmi na nezpevněném dnu.
* V úseku ř. km 2,80 - 3,30 se předpokládá provádění křovinořezem z důvodu nemožnosti přístupu mechanizací. Profil je tvořen jednoduchým lichoběžníkem se zatravněním dna   
  i břehů, jsou zde celkem 3 propustky, které nesmí být poškozeny, jsou majetkem ŘSD   
  a SSOK.
* V úseku ř. km 3,30 - 3,70 je možné provádět sečení z břehu žacím ramenem, přístup je po pozemcích obce Vranovice-Kelčice **a musí být využití pozemku obecním úřadem odsouhlaseno**.

**Souhrnný popis:**

1. Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm,
2. Celková délka úseku je cca 1,170 km, celková plocha sečení je přibližně 15 500 m2(Výměry jsou počítány orientačně dle změřené šíře koryta s předpokladem profilu tvaru prostého lichoběžníku se šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:2.)
3. Posečená travní hmota bude mulčována.
4. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, žací rameno nebo dle vybavení dodavatele.

Požadovaný termín provedení: **2x ročně; první pokos do 15.7, druhý pokos do 30.9**.

Technický dozor akce: **Ivana Jandová, DiS.** [**jandova**](mailto:polaskova@pmo.cz)**@pmo.cz +420 702 177 142**

**Označený úsek sečení:**



k.ú. Kelčice



k.ú. Vranovice



**Fotodokumentace:**

