KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo

VODNÍ TOK:	Křepička (IDVT 10197815)

Lokalita ZN 11 - Horní Dunajovice

První a druhý pokos

Staničení v km: 5,640– 7,015

Pokos koryta včetně dna a obou břehů 1m za břehovou čáru významného vodního toku Křepička v intravilánu obce Horní Dunajovice. Začátek úseku je od prvního domu na levém břehu, konec úseku je 50m nad silničním mostem v obci Horní Dunajovice (úroveň první zahrady).

Popis úseku:

celková délka úseku:	1375 m

orientační výměra:	10606m2

Požadované práce:

- Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Úsek není zpřístupněn pro mechanizaci.

Použití mechanizace: křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Situace: