KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK:   Rouchovanka IDVT10100188 – k.ú. Rouchovany

Lokalita NAM 12 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 5,300 – 5,600

- úsek č. 1, ř. km 5,300 – 5,600:

- Pokos obou břehů vodního toku Rouchovanka IDVT10100188. Začátek úseku je u fotbalového hřiště v ř. km 5,300. Konec úseku cca 50 metrů nad silničním mostem v ř.km 5,600.

- Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

- celková délka úseku		- 300 m

- plochy svahů 			– 2800 m2

- plochy sečení v korytě 	– 0 m2

- orientační výměra celkem 	– 2800 m2

Výměra celkem za úseky:	2800 m2

úsek č. 1 levý + pravý břeh

Začátek úseku je u fotbalového hřiště v ř. km 5,300. Konec úseku cca 50 metrů nad silničním mostem v ř.km 5,600.

-  ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele.  První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 15.10.