| Č. | Položka | Název | množství | MJ | cena / MJ | celk. cena | celk. hmot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2011 |  |  |  |  |  | 1,41 |
| 1 |  | Vytyčení pozemku pro výsadby včetně rozměření výsadeb | 1 | ks |  |  |  |
| 2 | 111 10-4111.R00 | Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km, přípravné pokosení | 1804,00 | m2 |  |  | 0,00 |
| 3 | M003 | Odrostky | 350,00 | ks |  |  | 0,00 |
| 4 | M006 | Srovnávací (komparativní) řez - odrostky | 350,00 | ks |  |  | 0,00 |
| 5 | 183 10-1114.R00 | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5, (odrostky) | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 6 | 184 20-1112.R00 | Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 7 | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině, proti okusu | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 8 | 348 95-1250.R00 | Oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, pletivo, drát | 282,00 | m |  |  | 1,41 |
| 9 | 184 90-1111.R00 | Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
|  | Rok 2012 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 10 | M008 | Celoplošné vyžínání | 5 412,00 | m2 |  |  | 0,00 |
| 11 | M009 | Údržba oplocení | 282,00 | m |  |  | 0,00 |
| 12 | 184 80-8211.R00 | Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 13 | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině, proti okusu | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 14 | M010 | Přihnojení Silvamx | 350,00 | ks |  |  | 0,00 |
| 15 | 185 80-4312.R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | 10,50 | m3 |  |  | 0,00 |
| 16 | M020 | Doplnění uhynulých rostlin - odrostky | max. 15% ( 53) | ks |  |  | 0,00 |
|  | Rok 2013 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 17 | M008 | Celoplošné vyžínání | 5 412,00 | m2 |  |  | 0,00 |
| 18 | M009 | Údržba oplocení | 282,00 | m |  |  | 0,00 |
| 19 | 184 80-8211.R00 | Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 20 | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině, proti okusu | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 21 | 185 80-4312.R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | 10,50 | m3 |  |  | 0,00 |
| 22 | M020 | Doplnění uhynulých rostlin - odrostky | max. 10% ( 36) | ks |  |  | 0,00 |
|  | Rok 2014 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 23 | M008 | Celoplošné vyžínání | 5 412,00 | m2 |  |  | 0,00 |
| 24 | M009 | Údržba oplocení | 282,00 | m |  |  | 0,00 |
| 25 | 184 80-8211.R00 | Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 26 | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině, proti okusu | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 27 | 184 80-6111.R00 | Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 28 | 185 80-4312.R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | 10,50 | m3 |  |  | 0,00 |
| 29 | M020 | Doplnění uhynulých rostlin - odrostky | max. 5% ( 18) | ks |  |  | 0,00 |
|  | Rok 2015 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 30 | M008 | Celoplošné vyžínání | 5 412,00 | m2 |  |  | 0,00 |
| 31 | M009 | Údržba oplocení | 282,00 | m |  |  | 0,00 |
| 32 | 184 80-8211.R00 | Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 33 | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině, proti okusu | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 34 | 185 80-4312.R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | 10,50 | m3 |  |  | 0,00 |
|  | Rok 2016 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 35 | M008 | Celoplošné vyžínání | 5 412,00 | m2 |  |  | 0,00 |
| 36 | M009 | Údržba oplocení | 282,00 | m |  |  | 0,00 |
| 37 | 184 80-8211.R00 | Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 38 | 184 80-4113.R00 | Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině, proti okusu | 350,00 | kus |  |  | 0,00 |
| 39 | 185 80-4312.R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | 10,50 | m3 |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 1,41 |