Číslo smlouvy objednatele: ……………-SML Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. **Smluvní strany**
   1. **Objednatel:**

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. David Veselý, projektový manažer

Tel: 724 230 596

Email: vesely@pmo.cz

* 1. **Zhotovitel:**

**………………………**

Sídlo: ……………………………………

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce ……

Zastoupený: ………………………

IČO: ………………………

DIČ: ………………………

Bankovní spojení: ………………………

Číslo účtu: ………………………

Zástupce ve věcech technických: ………………

Tel: ………………………

Email: ………………………

1. **Předmět smlouvy**
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad   
   a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……… podaná pro plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Vlára a toky Bílých Karpat, část B\_Analýza a aplikace zkušeností a tvorba akčního plánu“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
4. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
5. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

**„Vlára a toky Bílých Karpat Část B\_Analýza a aplikace zkušeností a tvorba akčního plánu“**

1. Dílem se rozumí vytvoření akčního plánu na základě aktualizace stávajících studií proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření a aplikace shodného principu vyhodnocení a návrhu opatření pro celý úsek Vláry, dále analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i Slovenska v souladu s projektovým záměrem „Příloha č. 3 podklady zadavatele - Technické specifikace“ zpracovaným objednatelem v červnu 2025 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.), standardy, směrnicí Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky (2000/60/ES), směrnicí Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60ES), národními plány povodí, plány dílčích povodí, plány pro zvládání povodňových rizik, metodikou MŽP, která stanoví postup při navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření (zveřejněnou na [www.povis.cz](http://www.povis.cz)).
2. Objednatel má k dispozici podklady, které byly přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky, např.

* Ověření kompatibility a sjednocení metodiky hodnocení morfologického stavu
* Analýza a sjednocení požadavků národních legislativ a metodik
* Sjednocení mapových podkladů, veřejně přístupné datové zdroje, katastrální operát

1. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.
2. Dokumentace bude obsahovat všechny údaje související s jejím financováním z projektu „Vlára a toky Bílých Karpat“, který je kofinancován z programu Interreg
3. SK-CZ pro 2021-2027.
4. Zhotovitel poskytne součinnost při propagaci realizovaného projektu dle podmínek programu Interreg VI-A SK-CZ pro 2021-2027. Zejména uplatňováním pravidel povinné publikace v dokumentech projektu. Požadavky na publicitu a propagaci jsou definovány v Manuálu implementace projektu (MIP\_IV\_Komunikácia a viditeľnosť 2.0), který lze stáhnout na   
   <https://www.sk-cz.eu/download/mip_iv_komunikacia-a-viditelnost-3/>
5. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování předmětu díla:

*Pro hlavni tok řeky Vláry*

* *hydromorfologická analýza - vyhodnocení stávajícího hydromorfologického stavu toku*
* *Geodetické podklady, využití DMT a stávajících zaměření s doplněným geodetickým zaměření*
* *Biologický průzkum včetně podkladů pro zjišťovací řízení EIA*
* *shromáždění katastrálních podkladů, identifikace vlastníků, identifikace uživatelů*
* *prověření stavu a přípravy provádění komplexních pozemkových úprav*
* *shromáždění a analýza podkladů územně plánovací dokumentace*
* *terénní průzkumy, fotodokumentace*
* *splaveninová analýzy s přihlédnutím ke štěrkonosnému charakteru toku s posouzením bilance splavenin a říčního kontinua*
* *hydrologické poměry povrchových a podzemních vod, včetně poměrů historických (zdokumentování extrémních stavů - povodní a sucha)*
* *přehled o současném a výhledovém užívání vod v zájmové oblasti, především o povolených a skutečných odběrech povrchových a podzemních vod a povolených a skutečných vypouštěních odpadních vod do vod povrchových a podzemních*
* *stav odvodnění zemědělských a lesních pozemků údolní nivy*
* *navrhne zlepšení stávajícího hydromorfologického stavu říční sítě, a tím také biologické rozmanitosti stanovišť rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí,*
* *vyhledá a posoudí lokality vhodné k obnově přirozeného morfologického vzorce, včetně postupu obnovy*
* *navrhne opatření k zachování a zlepšení současných odtokových poměrů zejména z hlediska zvýšení retenční schopnosti krajiny, omezení nadměrné vodní eroze půdy a s tím související návaznosti na ochranu před povodněmi,*
* *návrh koncepce a posouzení variant řešení migračního zprostupnění celého úseku Vláry*
* *Projednaní se strategickým partnerem (CHKO) případně dalšími zástupci ochrany přírody*
* *základní posouzení nákladu na realizaci*
* *projednání s vlastníky (min formou veřejné prezentace a písemného obeslání)*
* *hydrotechnické posouzení (1D model)*
* *hydromorfologická analýza - vyhodnocení návrhového stavu toku*
* *posouzení návrhu dle multikriteriální analýzy (proveditelnost, ekonomická výhodnost, protipovodňová přinos, přinos k morfologii, přínos pro biodiverzitu, adaptace na změnu klimatu, preference správce toku, preference ochrany přírody atd.)*

*Pro vybrané přítoky*

* *analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu vodopisné sítě;*
* *analýza současného stavu odklonu vodopisné sítě vodních toků a niv od potenciálu*
* *splaveninová analýza s přihlédnutím ke štěrkonosnému charakteru toku s posouzením bilance splavenin vzhledem k toku Vláry*
* *hydromorfologická analýza – vyhodnocení stávajícího stavu*
* *posoudí vhodnost současných způsobů hospodaření na lesních a zemědělských plochách – až do návrhu vhodných opatření*
* *provede kvantifikaci vnosu živin, především fosforu a dusíku, pesticidů a jejich reziduí ze zemědělství a lesnictví do vodního prostředí*
* *Návrh revitalizační opatření na vodních tocích a v nivě*
* *návrh koncepce a posouzení variant řešení migračního zprostupnění*
* *Projednaní se strategickým partnerem (CHKO) případně dalšími zástupci ochrany přírody*
* *základní posouzení nákladů na realizaci*
* *projednání s vlastníky (min formou veřejné prezentace a písemného obeslání)*
* *hydromorfologická analýza – vyhodnocení návrhového stavu toku*
* *posouzení návrhu dle multikriteriální analýzy (proveditelnost, ekonomická výhodnost, protipovodňová přinos, přinos k morfologii, přínos pro biodiverzitu, adaptace na změnu klimatu, preference správce toku, preference ochrany přírody atd.)*
* *návrh společného katalogu opatření uplatnitelného v rámci povodí správci toku nebo i třetími subjekty se zaměřením na:*
  + *omezení erozního smyvu a erozního ohrožení*
  + *využití hydrického potenciál lesní půdy a lesních porostů*
  + *odolnost lesních půd vůči těžebně dopravní erozi*
  + *omezení svahové nestability v území a prevenci sesuvů*
  + *opatření na lesních cestách*
  + *přírodě blízká opatření k dosažení rovnovážné bilance splavenin*
  + *zvýšení biodiverzity*

*V Akčním plánu*

* *Stanovení krátkodobých cílů a jejich projednání ve spolupráci se strategickým partnerem (CHKO)*
* *Stanovení střednědobých cílů a postupných kroku jejich dosažení*
* *Stanovení dlouhodobých cílů a tvorba podkladu a dokumentů pro jejich uplatňování v územně plánovacích a dalších dokumentacích*
* *Zpracovaní investičních záměrů pro vybrané krátkodobé cíle (2x CZ + 2 x SK)*
* *Zpracovaní investičních záměrů v úrovni projektové dokumentace pro vybrané krátkodobé cíle (1x CZ + 1 x SK). Tyto dokumenty budou opatřeny autorizačním razítkem.*

1. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 4 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf).
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony.
3. **Doba plnění díla**
4. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla:* ***do 10 dnů ode dne zaslání písemné výzvy objednatele k zahájení***

*Termín dokončení díla a jeho předání* ***do 420 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.***

Dílčí termíny plnění:

*Dílčí plnění 1 – Analýza podkladů* ***do 170 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

* 1. CZ - B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – analýzy na území CZ
  2. SK- B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – analýzy na území SK
  3. CZ- B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– analýzy na území CZ

1.2 SK- B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– analýzy na území SK

*Dílčí plnění 2: - Návrhová část* ***do 310 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

2.1 CZ - B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – aplikace na území CZ

2.1 SK - B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – aplikace na území SK

2.2 CZ- B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– aplikace na území SK

2.2 SK- B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– aplikace na území SK

*Dílčí plnění 3 – Akční plán* ***do 420 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy***

3.1 CZ- B3) Akční plán – návrh na území CZ

3.1 SK- B3) Akční plán – návrh na území SK

1. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
2. **Cena díla** 
   1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Část díla | Cena bez DPH  [EUR] | DPH  [EUR] | Cena vč. DPH [EUR] |
| *Dílčí plnění 1 – Analýza podkladů* | | | |
| *B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – analýzy na území CZ* |  |  |  |
| *B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – analýzy na území SK* |  |  |  |
| *B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– analýzy na území CZ* |  |  |  |
| *B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– analýzy na území SK* |  |  |  |
| *Dílčí plnění 2: - Návrhová část* | | | |
| *B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – aplikace na území CZ* |  |  |  |
| *B1) Analýza a aplikace zkušeností na hlavním tok Vláry – aplikace na území SK* |  |  |  |
| *B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– aplikace na území CZ* |  |  |  |
| *B2) Analýza a aplikace zkušeností na přítoky na území ČR i SK– aplikace na území SK* |  |  |  |
| *Dílčí plnění 3 – Akční plán* | | | |
| *B3) Akční plán – návrh na území CZ* |  |  |  |
| *B3) Akční plán – návrh na území SK* |  |  |  |
| CELKEM za Dílo |  |  |  |

1. **Odstoupení od smlouvy**
   1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
   2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

* pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
* prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší než 30 dnů.
  1. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající celkové ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb, a dalších příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel čestným prohlášením nebo písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jmen absolventů/studentů včetně jejich odborného zaměření, a to nejpozději při předání dokončeného díla.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo osobami, které v Nabídce na Veřejnou zakázku uvedl jako členy realizačního týmu. Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se změnou člena realizačního týmu nevydá, pokud nový člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci než minimální kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky nebo pokud by nový člen realizačního týmu měl obdržet při hodnocení nabídek v rámci Veřejné zakázky méně bodů, než obdržel nahrazovaný člen realizačního týmu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
6. V případě porušení jakéhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozích dvou odstavců je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení jakékoliv z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
9. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k zahájení prací do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
11. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
12. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvu financí (MF), Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ), Evropské komisi (EK), Evropskému účetnímu dvoru (EÚD), Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovacích činností souvisejících s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
14. Smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že smlouvu uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby smlouvy, bude smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky a Technické specifikace.

V Brně dne: 5

**Za objednatele:** **Za zhotovitele:**

...................................................... ......................................................

Povodí Moravy, s.p. obchodní firma

Ing. David Fínajméno

generální ředitel funkce

**VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

**Cenové a platební podmínky**

1. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.
2. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě dílčích faktur, které budou vystavené zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých tří dílčích plnění předmětu díla. Přílohou faktur musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
4. Práce budou vždy fakturovaný na základě teritoriálního přístupu, tedy samostatnou fakturou za práce zaměřené na území České republiky a samostatnou fakturou za práce zaměřené na území Slovenské republiky
5. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli v případě převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, bude do 30 dnů od doručení faktury provedena úhrada za cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok   
   z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

**Podmínky provádění díla**

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do   
   **10 ti dnů** od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a zohledňovat jeho připomínky.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky   
   z vyjádření dotčených organizací, agentur a jiných účastníků, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

**Podmínky předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání   
   a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.
3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.
3. Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.
4. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do   
   15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
6. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
7. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

**Sankční podmínky**

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla   
   v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání   
   a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. VI. odst. 1 a 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.
7. Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných obchodních podmínek.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

**Licenční podmínky**

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358   
   a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele.   
   V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

**Ostatní smluvní podmínky**

1. Schválení předaného akčního plánu a projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
2. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
4. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
5. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
6. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,   
   i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
7. Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění smlouvy o dílo.
9. V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.