**Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **25DOD9100XXXX**

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: **VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460**

**111170044 / 912313**

1. **Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu: Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí provozního střediska HK

Aleš Miller, vedoucí jezný, tel. 606 633 177

Ing. Monika Martinková, tel. 602 126 919

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Název: …………………………**

Adresa sídla: …………………………

Statutární orgán: …………………………

(osoba oprávněná zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu: ………………………….

Zástupce pro věci technické: ……………………, tel. ………………

IČ: …………………………

DIČ: …………………………

Obchodní rejstřík: …………………………

Bankovní spojení: …………………………

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... pro veřejnou zakázku nazvanou „**VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460**“
   2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v 6/2017 společností VODESTO s.r.o., se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Panská 79 a aktualizovanou v 11/2019 a 12/2021 (dále jen „projektová dokumentace“).
   3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

1. **Předmět smlouvy**
   1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

**„VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460“**

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

## V rámci akce se předpokládá odtěžit maximálně 5640 m3 nánosů. Bude provedeno odtěžení dnového nánosu v max. množství 5000m3 a očištění pravé bermy dle projektové dokumentace.

## Odtěžený materiál bude ukládán pro částečné vysáknutí na mezideponii na pravém břehu (parc.č. 401/4 v k.ú. Předměřice nad Labem), kde bude prováděn zhotovitelem zajištěný biologický dozor s případným transferem živočichů, a následně bude průběžně odvážen ke konečné likvidaci či využití (v režii zhotovitele).

## Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů. Všechna vyjádření jsou součástí projektové dokumentace v části E - dokladová část.

1. **Doba plnění díla**
   1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
   2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 10/2025
   3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do: 30.6.2026**
   4. **Do 31.12.2025 zhotovitel zajistí provedení prací v minimálním rozsahu 20% z celkové ceny díla.**
2. **Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

## Celková cena za zhotovení díla (tzn. stavební náklady ponížené o případný výzisk) se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v čl. 8.3. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................. (jedná se o cenu díla před aktivací změn vyhrazených v čl. 8.3. smlouvy). Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ............................,- Kč.

## Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli 2 daňové doklady (k 31.12.2025 a po dokončení díla) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Součástí daňového dokladu bude zjišťovací protokol.

## Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel plánuje odkup vytěženého sedimentu jako surového říčního materiálu, bude soupis provedených stavebních prací za příslušné fakturační období obsahovat jak položku „Vytěžení nánosů“, tak položku „Odkup vyzískaného říčního materiálu“, a to ve stejném množství.

5.4 Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která bude objednateli doručena na emailovou adresu [invoice@pla.cz](mailto:invoice@pla.cz) .

1. **Bankovní záruka**

6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

1. **Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo**
   1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
   2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
2. **Zvláštní ustanovení**

## V případě odkupu sedimentu jako surového říčního materiálu se na tuto smlouvu o dílo nevztahuje ujednání čl. 2 – Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) – Ostatní podmínky, bod 41 z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí. V případě odkupu sedimentu jako surového říčního materiálu dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje doložit objednateli před podpisem této smlouvy čestné prohlášení o odkupu sedimentu ve smyslu tohoto ustanovení. Nepředložení čestného prohlášení je považováno za neposkytnutí součinnosti potřebné k uzavřené smlouvy.

## V případě těžení sedimentů, bez vazby na způsob likvidace či odkupu říčního materiálu, zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.

## Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že pokud u položek uvedených v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“ dojde k naměření jiného množství, než bylo předpokládáno výkazem výměr, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů stanovených jako 20 % dodatečných stavebních prací a 20 % nerealizovaných stavebních prací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek výkazu výměr. Měření musí být evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny, což je samostatný dokument obsahující přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek výkazu výměr, pokud se liší od původního předpokladu, přičemž vyhrazené změny lze uplatnit pouze v souladu s uvedenými limity.

Souhrn vyhrazených položek

|  |  |
| --- | --- |
| Stavební objekty vyhrazených změn | Položky vyhrazených změn |
| SO 01 – Odstranění nánosů | 8, 9, 10, 11 |

* 1. Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele: 2.3.a)4., 2.3.a)5., 2.3.f)35, 2.3.f)42, 2.3.f)45

Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky: 6.3

## Článek 7. Bankovní záruka

Článek 9. Vady a záruky za jakost: 9.1., 9.4., 9.5., 9.6., 9.9., 9.13

Článek 12. Předání díla: 12.2.c), 12.2.e), 12.2.l)

Článek 14. Odstoupení od smlouvy 14.3; 14.4

* 1. Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se článek 2. odstavec. 2.6. mění takto:

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový harmonogram na celou dobu výstavby. Případné změny časového harmonogramu je za objednatele oprávněn odsouhlasit zástupce pro věci technické.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
   * v této smlouvě,
   * v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
   * v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

* 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
  2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
  3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
  4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
  5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
  6. Příloha č. 1- Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

Příloha č. 2 – Údaje a listiny o nakládání s vytěženými sedimenty dle čl. 8, odst. 8.1. této smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Bohumil Pleskač jméno oprávněné osoby

Ředitel závodu funkce