## Slide 1: Bioplynová stanice Devět křížů (311 – III.1.1)

## Slide 2: Shrnutí projektu
  Stabilizace cash flow a tržeb
  Energetická soběstačnost s významnými finančními úsporami
  2 FTE pozice vytvořené v rámci provozu bioplynové stanice
  Využití organických odpadů, zbytků z polí a luk
  Rozvoj nové obchodní strategie založené na využití energie z obnovitelných zdrojů (prodej elektřiny)
  Zpracování plodin, jako je tráva z luk a pícniny
září 2010
(podpis smlouvy o dotaci)
-
listopad 2011
(závěrečná ŽOP)
13 měsíců
Celkové výdaje
80 956 809 Kč (celkem)
67 464 008 Kč (způsobilé)
Podpora PRV
20 239 202 Kč
Procento dotace
30 %
  Stavba
  Bioplynová stanice s výkonem 844 kW
  Zemědělská produkce
  12 000t kukuřice vyprodukované pro energetické účely
  Počet skotu: 360 (200 dojnice)
  8 tun (za den) zužitkovaných zemědělských odpadů (zejména hnůj)
Rozpočet projektu
Realizace
Výstupy
Diverzifikovaná a udržitelná podnikatelská činnost a struktura příjmů
Zvýšení různorodosti venkovské ekonomiky a udržování úrovně hospodářských zvířat
Podpora tvorby pracovních míst
Snížení energetické závislosti
Zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory užívání obnovitelných zdrojů energie
Prevence eroze půdy
Dopady
Výsledky
Projekt: Výstavba bioplynové stanice
Opatření: Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311 – III.1.1)
Příjemce: Devět křížů, a.s.
Počet zaměstnanců (2013): 36 - 40
Roční obrat (2013): 60 mil. Kč
Neprofitabilní obchodní aktivity (chov prasat)
Potřeba zachování chovu dobytka prostřednictvím diverzifikace zemědělských činností
Nevyužité odpady z polí, luk a organický odpad
Závislost na dovozu / zakoupené energie
Potřeby
Diverzifikace zemědělských aktivit
Rozvoj nezemědělské výroby a zaměstnanosti
Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit
Zmírnění negativních dopadů změny klimatu podporou výroby energie z obnovitelných zdrojů energie
Cíle projektu
    Využití statkových hnojiv, zbytkové travní hmoty a jiné píce
Diverzifikace podnikatelských aktivit
    Stabilizace cash flow a příjmů
    Stabilizace a vytváření pracovních míst
    Využití energie z obnovitelných zdrojů
Cíle opatření
Domašov

## Slide 3: Profil příjemce
Devět křížů, a.s.
Lokalita Domašov
Zaměstnanci (2013) 36 - 40 FTE
Obrat (2013) 60 mil. Kč
Hlavní činnost
Rostlinná výroba –řepka, obilniny, kukuřice pro živočišnou výrobu
Živočišná výroba (35 mil.) – chov skotu na mléko
Ostatní – bioplynová stanice, malá přidružená výroba (stavební, solární)
Hlavní produkce
obilí, řepka, silážní kukuřice, jetel, vojtěška, mléko, elektřina
Základní informace
    Transformací v roce 1990 došlo k rozdělení většího podniku na dva malé a ke vzniku ZD Devět křížů
    V roce 1996 došlo ke změně právní struktury na a.s.
    Akcionáři jsou vlastníci družstva
    Většina půdy je v nájmu, ale je pronajímána od akcionářů a vlastníků
Současný vývoj
    Odkup půdy pod budovami do osobního vlastnictví
    Snížení rizika uzavíráním dlouhodobých nájemních smluv na zemědělskou půdu
    Provázanost vlastníků půdy s aktivitami společnosti
    Snaha o diverzifikaci zemědělských aktivit – solární systém, bioplynová stanice, stavební služby
Konkurence
    Konkurenční prostředí vnímáno spíše z hlediska cen, s odbytem není problém
    V posledních letech byly odběratelské ceny příznivé a podnikatelské aktivity společnosti ziskové
    Špatná cenová hladina
Hlavní dodavatelé
    Několik hlavních dodavatelů pro rostlinnou a živočišnou výrobu
    Zejména krmivo a nafta (standartní dodavatelé na trhu)
Hlavní odběratelé
    Pět hlavních odběratelů rostlinné výroby
    Jeden hlavní odběratel živočišné výroby obchodující s mlékem – jedná se o družstvo, které bylo založeno společně s dalšími družstvy
    Jeden hlavní odběratel bioplynu EON – dodává do sítě
    Doplňkový prodej telat býčků
Ostatní
    Trend likvidace chovu prasat
    Potřeba udržet živočišnou výrobu vedla ke komplexnímu rozvoji a fungování společnosti
    Navázání rostlinné i živočišné výroby na bioplynovou stanici
Domašov

## Slide 4: Základní potřeby
    Zrušený chov prasat bylo třeba nahradit jinou aktivitou
    Kompenzace finančních ztrát z úpadku živočišné výroby (produkce vepřového masa)
    Implementace využívání obnovitelných zdrojů energie do rozvojové strategie společnosti
    Snaha o zachování udržitelné úrovně živočišné výroby
    Posílení a stabilizace finančních toků výstavbou bioplynové stanice a následným prodejem elektrické energie
    Komplexní provázání aktivit společnosti a příprava na hrozící možnost likvidace chovu skotu v budoucnu
    Navýšení finančních prostředků, které napomohou k udržení živočišné výroby a zachování komplexního zaměření družstva
    Diverzifikace činností družstva směrem k nezemědělským činnostem
    Potřeba zpracování zelené hmoty z luk a polí
    Využití veškerých druhotných produktů zemědělské činnosti napříč družstvem
    Využití a následné zpracování travní hmoty a jiné píce
    Prevence půdní eroze
    Podpora energetické soběstačnosti společnosti
    Výstavba moderních technologií využívající obnovitelné zdroje energie, které poskytují zemědělské aktivity
Neprofitabilní obchodní aktivity (chov prasat)
Potřeba zachování chovu dobytka prostřednictvím diverzifikace zemědělských činností
Nevyužité odpady z polí, luk a organický odpad
Závislost na dovozu / zakoupené energie

## Slide 5: Cíle projektu
Diverzifikace zemědělských aktivit, zlepšování kvality života a zaměstnanosti ve venkovských oblastech
    Rozvoj nezemědělské výroby a výstavba decentralizovaných zařízení
    Zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím diverzifikace ekonomických aktivit zemědělských podniků
Zmírnění negativních dopadů změny klimatu
    Výroba energie a biopaliv z obnovitelných zdrojů energie
    Energetická soběstačnost zemědělských podniků a venkova
Cíle projektu
Rozvojové cíle opatření
    Stabilizace cash flow a příjmů
    Zlepšení cash flow a ekonomických výsledků
    Stabilizace a vytváření pracovních míst
    Tvorba pracovních míst související s provozem bioplynové stanice (příprav vstupu, obsluha, sklizeň kukuřice, atd.)
Diverzifikace podnikatelských aktivit
    Výstavba bioplynové stanice za účelem zpracování druhotných zemědělských materiálů a udržení živočišné výroby
    Využití energie z obnovitelných zdrojů
    Výroba energie prostřednictvím zpracování biomasy v bioplynové stanici
    Podpora energetické soběstačnosti společnosti
Využití hnoje, zbytků trávy a jiných pícnin
    Zhodnocení přebytků a odpadů z rostlinné výroby a chlévské mrvy (biomasy se značným množstvím nevyužité energie) v podobě vstupu do bioplynové stanice
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce
Neprofitabilní obchodní aktivity (chov prasat)
Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Potřeba zachování chovu dobytka prostřednictvím diverzifikace zemědělských činností
Nevyužité odpady z polí, luk a organický odpad
Závislost na dovozu / zakoupené energie

## Slide 6: Finančí a technická implementace
Žádost o dotaci
    Žádost o dotaci byla zpracovávána společně s firmou AgroConsult Bohemia s.r.o.
    Od podání žádosti po podpis smlouvy o dotaci uběhlo 6 měsíců
Technická implementace
    O stavební povolení u Energetického regulačního úřadu žádala zemědělská společnost sama
    Zemědělská společnost si dopředu vyjednala podmínky a odběr energie od EON
    Technická implementace byla zahájena po podpisu smlouvy v září 2010
    Samotná montáž a realizace trvala 13 měsíců
Finanční implementace
    Jednorázová platba typu ex-post
    Nebyly vypláceny zálohy
    Proplácení plateb ze strany PA bylo bez problémů a včas
    Spolufinancování bylo zabezpečeno úvěrem
Celková doba realizace projektu
(podání žádosti o dotaci – závěrečná platba)
18 měsíců
Fyzická realizace projektu
(podpis smlouvy o dotaci – závěrečná platba)
13 měsíců
Celkové výdaje
80 956 809 Kč (celkem)
67 464 008 Kč (způsobilé)
Podpora PRV
20 239 202 Kč
Procento dotace
30 %
2011
leden
2012
leden
2007
leden
březen 2010
Podání žádosti o dotaci
září 2010
Podpis smlouvy o dotaci
2009
leden
listopad 2011
Žádost o platbu
2008
leden
2010
leden
2013
leden
2014
leden
2015
leden

## Slide 7: Výstupy projektu
Bioplynová stanice
    Centrální stanice čerpadel umístěna mezi hlavními fermentory
    Fermentory s průhledy pro denní vizuelní kontrolu zpracovávaného substrátu
    Napojení bioplynové stanice na stávající přípojku, která spolu s nově vybudovanou trafostanicí zajišťuje přenos vyprodukované elektrické energie
    Velkokapacitní homogenizační jímka
    Nově vybudovaná jímka o objemu 6 400 m3
    Otevřená skladovací jímka s předpokládanou dobou skladování vyhovující zákonným požadavkům – minimálně 4 měsíce
Velín
    Zařízení na elektronické zpracování dat
    Zařízení pro komunikaci, měření a regulaci

## Slide 8: Výsledky a dopady
    Stabilizace cash flow a tržeb: výstavba bioplynové stanice a následný prodej elektrické energie podpořil diverzifikaci ekonomických aktivit společnosti. Také došlo ke stabilizaci finančních toků vytvořením nového výrobního odvětví, které představuje nižší sezónní závislost.
    Energetická soběstačnost s významnými finančními úsporami: bioplynová stanice navýšila celkové roční tržby o 25-30 %. Zároveň znamená úsporu vlastní energie pro zemědělské družstvo. Díky dotované ceně energie a zeleným bonusům zaznamenala společnost výrazný nárůst zisku.
    2 FTE pozice vytvořené v rámci provozu bioplynové stanice: pro celkový provoz bioplynové stanice byly vytvořeny 2 nové pozice (příprava materiálu, sklizeň kukuřice, přívoz digestátu).
    Využití organických odpadů, zbytků z polí a luk: výstavba bioplynové stanice vyřešila problém využitelnosti statkových hnojiv a biomasy, což mimo jiné napomohlo i k eliminaci zápachu z hnojení zemědělských pozemků.
    Rozvoj nové obchodní strategie založené na využití energie z obnovitelných zdrojů (prodej elektřiny): přínosem bioplynové stanice je mimo jiné implementace vyžívání obnovitelných zdrojů do rozvojové strategie podniku. Diverzifikací zemědělské výroby prostřednictvím kombinované výroby elektrické energie a tepla vznikají návazné podnikatelské aktivity.
    Zpracování plodin, jako je tráva z luk a pícniny: v bioplynové stanici společnost zpracovává zbytkovou biomasu z rostlinné výroby, která by jinak byla klasifikovaná jako odpad. Jedná se zejména o travní hmotu a senáž.
Výsledky
Dopady
    Diverzifikovaná a udržitelná podnikatelská činnost a struktura příjmů: Prostřednictvím navýšení celkových tržeb prodejem elektrické energie je společnost výrazně zisková, konkurenceschopná a může tak plánovat další investiční záměry.
    Zvýšení různorodosti venkovské ekonomiky a udržování úrovně hospodářských zvířat: podařilo se diverzifikovat výrobu zemědělské společnosti a stabilizovat tím živočišnou výrobu. Ztráty z ukončeného chovu prasat byly nahrazeny příjmy z prodeje elektřiny, které napomohly k udržení chovu skotu.
    Podpora tvorby pracovních míst: Prostřednictvím diverzifikace, resp. výstavbou bioplynové stanice se podařilo vytvořit pracovní místa na venkově a stabilizovat tak venkovské obyvatelstvo.
    Snížení energetické závislosti: využitím vyrobené energie i pro svoji potřebu se snížila závislost na externích dodavatelích.
    Zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory užívání obnovitelných zdrojů energie: produkcí a využíváním energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie dochází ke snížení zátěže na životní prostředí. Zpracováním statkových hnojiv a biomasy k energetickým účelům napomáhá též ke zlepšení hygienických podmínek eliminací zápachů z chovu zvířat a hnojení zemědělských pozemků v blízkosti obytných území.
    Prevence eroze půdy: zpracování travní hmoty a dalších pícnin zabraňuje rozšiřování eroze půdy.

## Slide 9: Mrtvá váha a multiplikační efekt
Efekt mrtvé váhy
    Příjemce by projekt bez podpory z PRV a následné dotované ceny energie nerealizoval
    Úrodnost pozemků je v dané lokalitě nižší v porovnání s jinými oblastmi. Z tohoto důvodu by pěstování kukuřice bez užitku v bioplynové stanici nebylo pro příjemce ekonomické výhodné
    Bez podpory PRV by nadále pěstoval obilí a nerealizoval výstavbu bioplynové stanice
    Příjemce efektivně využívá i prostředků z dalších opatření PRV
    Diverzifikací aktivit, propojením plošných a investičních opatření bylo možné udržet živočišnou výrobu a zabezpečit komplexní fungování družstva.
    Efekt mrtvé váhy lze vyhodnotit jako nízký
+
Projekt podpořen z PRV
Projekt bez podpory PRV
Projekt s podporou PRV
+
+
?
?
Multiplikační efekt
    Díky projektu byly vytvořeny 2 pracovní místa (na plný úvazek), což mělo pozitivní vliv na zvýšení zaměstnanosti ve venkovském prostoru
    Výrobou energie z obnovitelných zdrojů a jejím následným prodejem externím odběratelům dochází ke zmírnění negativních změn klimatu a zlepšení životního prostředí
    Využitím vyrobené elektrické energie pro vytápění vlastních objektů se podařilo snížit náklady družstva a posílit tak energetickou soběstačnost venkova
    Z hlediska druhotných dopadů došlo prostřednictvím prodeje energie k navýšení celkových tržeb družstva o 25-30 %. Celkově bioplynová stanice přinesla 3-4 mil. Kč navýšení zisku.
    Celkově došlo k výraznému multiplikačnímu efektu, tudíž jeho přínos je hodnocen jako významný

## Slide 10: Indikátory projektu
Sběr dat indikátorů
    Ekonomické oddělení příjemce je ochotno na žádost poskytnou data týkající se PRV
    Vedení společnosti společně s ekonomickým oddělením mají znalosti a technické kapacity k vyplnění formuláře žádosti, poskytnutí informací přes internet
Dosažené cílové hodnoty |  |  |  |  |  |  | 
Druh indikátoru | Indikátor | Výchozí stav | Cíl |  | Skutečnost | Rozdíl | 
Výstupu | Celkový objem investic | 0 |  | 80 956 809 Kč | 80 956 809 | +80 956 809 | 
Výsledku | Zvýšení nezemědělské hrubé přidané hodnoty | 0 mil. Kč (tržby) |  | 30 mil. Kč | 30 mil. Kč | +30 mil. Kč | 
Výsledku | Hrubý počet vytvořených pracovních míst | 36 | - | 36 | 36 | 0 | 
Výsledku | Celkový objem vyrobené elektrické energie | 0 |  | 844 kWe | 844 kWe | +844 | 
Dopadu | Čistá přidaná hodnota vyjádřená v PPS | 0 mil. Kč (tržby) |  | 30 mil. Kč | 30 mil. Kč | +30 mil. Kč | 
Dopadu | Čistý počet pracovních míst na plný úvazek | 0 |  | 2 | 2 | +2 | 
Dopadu | Změna hrubé přidané hodnoty na plný úvazek | 0 |  | 0,8 | 0,8 | +0,8 | 
Dopadu | Zvýšení produkce energie z obnovitelných zdrojů | 0 |  | 844 kWe | 844 kWe | +844 | 

## Slide 11: Naplnění projektových cílů
Cíle
    Stabilizace cash flow a příjmů
Výsledky
Dopady
    Stabilizace a vytváření pracovních míst
Podpora tvorby pracovních míst
Zvýšení různorodosti venkovské ekonomiky a udržování úrovně hospodářských zvířat
Diverzifikovaná a udržitelná podnikatelská činnost a struktura příjmů
Zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory užívání obnovitelných zdrojů energie
Snížení energetické závislosti
2 FTE pozice vytvořené v rámci provozu bioplynové stanice
Využití statkových hnojiv, zbytkové travní hmoty a jiné píce
Rozvoj nové obchodní strategie založené na využití energie z obnovitelných zdrojů (prodej elektřiny)
Využití organických odpadů, zbytků z polí a luk
  Zpracování plodin, jako je tráva z luk a pícniny
Podpora diverzifikace venkovské ekonomiky
  Energetická soběstačnost s významnými finančními úsporami
    Diverzifikace podnikatelských aktivit
  Stabilizace cash flow a tržeb
    Využití energie z obnovitelných zdrojů
Prevence eroze půdy
Udržování úrovně hospodářských zvířat

## Slide 12: Zkušenosti
    Výroba elektrické energie a vznik návazných podnikatelských aktivit
    Zisk výhodných dotací na elektrickou energii
    Finanční prostředky napomohly ke stabilizaci komplexního fungování družstva a zejména k udržení živočišné výroby
    Zlepšení celkové hygienické situace v rámci družstva a okolí (pokles zápachu)
    Možnost čerpat prostředky i z dalších opatření PRV
    Výplata finančních prostředků probíhala bez problémů
    Soukromé financování bylo zajištěno úvěrem, který byl poskytnut bez problémů
Pozitivní zkušenosti
Negativní zkušenosti
+
–
    Kritéria a podmínky poskytnutí dotace by měly více reflektovat realitu
    U podmínky vlastní spotřeby energie stanoven vysoký podíl
    Většina plochy v nájmu - zvyšuje nejistotu podnikání

## Slide 13
© 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).