## Slide 1: Výstavba kanalizace a ČOV v obci Police – I. etapa (322 – III.2.1.1)

## Slide 2: Shrnutí projektu
Zjednodušení a úspory při stavbě rodinného domu (možnost připojení k veřejné kanalizační síti)
Vytvoření pracovního místa na 0,5 úvazku (obsluha ČOV)
Nárůst počtu obyvatel z 553 v roce 2008 na 584 v roce 2013
Ekologické zpracování odpadních vod
Obec mohla zahájit renovace rozbitých silnic (již jsou ukončeny výkopové práce, které by mohly v opravené silnice později opět poškodit)
Květen 2009
(Podpis dohody)
-
Listopad 2010
(Závěrečná žádost o platbu)
18 měsíců
Celkem
celkem 47 905 736 Kč
způsobilé 39 404 778 Kč
Podpora z PRV
35 464 300 Kč
Intenzita podpory
90 %
  2,6 km kanalizační sítě
  Čistírna odpadních vod
  78 přípojek k rodinným domům, tj. cca pro 410 obyvatel
Rozpočet projektu
Implementace
Výstupy
Zlepšení kvality života obyvatel obce
Přispění k udržitelnému rozvoji obce
Přispění ke zlepšení životního prostředí
Částečně přispění k tvorbě pracovních míst
Dopady
Výsledky
Projekt: Výstavba kanalizace a ČOV v obci Police – I. Etapa
Opatření: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (322 – III.2.1.1)
Příjemce: Obec Police
Počet obyvatel: (2013): 584
Rozpočet obce (2013): 10 668 835 Kč
Zlepšit nedostatečnou infrastrukturu
  Absence ČOV
  Rozbité silnice v obci
Zastavit úbytek počtu obyvatel
Snížit negativní vlivy na životní prostředí
Potřeby
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastí
Cíle projektu
Zlepšit infrastrukturu
Zlepšit kvalitu života obyvatel obce
Přispět ke zlepšení životního prostředí
Cíle opatření
Police

## Slide 3: Profil příjemce
Obec Police
Lokalita Police, okres Vsetín
Počet obyvatel (2013) 584
Roční rozpočet (2013) 10 668 835 Kč
Police
Základní informace
    Nezaměstnanost v obci cca 7 – 8 %
    Dojížďka za prací do větších měst, hlavně do Valašské Meziříčí
    Uspokojivá dopravní obslužnost – vlak a autobus
    V obci se nachází MŠ a 1. stupeň ZŠ
    V obci má své sídlo MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko
Vývoj
    V 2. polovině 90. let byl postaven veřejný vodovod, následovala plynofikace a jako poslední obci chyběla kanalizační síť s ČOV
    S přípravou projektu začali již v roce 2001, poprvé (neúspěšně) žádali v roce 2006
Chart: Věková struktura obyvatelstva
| 0 - 14 | 15 - 64 | 65+
muži | 46 | 204 | 38
ženy | 50 | 194 | 52
Zdroj: ČSÚ, stav 31. 12. 2014

## Slide 4: Hlavní potřeby
    Již v 90. letech začala obec s budováním potřebné infrastruktury. V roce 1997 byl vybudován veřejný vodovod a následně proběhla i plynofikace obce. S přípravou na vybudování kanalizační sítě s vlastní čistírnou odpadních vod započala obec v roce 2001, kdy začala vykupovat potřebné pozemky a zpracovávat potřebný projekt.
    V nevyhovujícím stavu se nacházely i místní komunikace procházející obcí, nicméně obec nechtěla investovat do jejich oprav před tím, než bude dovybudována i kanalizační síť, neboť následné výkopové práce by nově zrekonstruované povrchy komunikací opět poničily.
    Obec Police má charakter malé obce s poměrně soustředěnou zástavbou v zahradách. V obci před realizací projektu existoval pouze systém dešťové kanalizace. Pro likvidaci splaškových vod majitelé a provozovatelé jednotlivých nemovitostí používali vlastní septiky nebo bezodtokové jímky s přepadem do dešťové kanalizace nebo do trativodu. V obci neexistovala soustavná kanalizační síť odvádějící splaškové vody k jejich likvidaci.
    Obec se stejně jako obdobně veliké obce v rámci celé ČR potýkala s postupným úbytkem obyvatel, kteří odcházeli často za prací do větších měst.
Nedostatečná infrastruktura
  Absence ČOV
  Rozbité silnice v obci
Negativní vliv na ŽP
Úbytek počtu obyvatel

## Slide 5: Cíle projektu
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastí
    Cílem opatření jsou investice do základní vodohospodářské infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, ČOV) a ostatní technické infrastruktury.
Cíle projektu
Cíle opatření
    Vybudování kanalizace a ČOV
    Projekt řeší vybudování splaškového kanalizačního systému a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod.
Nedostatečná infrastruktura
Negativní vliv na ŽP
Úbytek počtu obyvatel

## Slide 6: Finanční a technická implementace
Celková doba trvání
25 měsíců
Implementační fáze
18 měsíců
Celkový rozpočet
Celkem 47 905 736 Kč Způsobilé 39 925 578 Kč
Podpora z PRV
35 464 300 Kč
Intenzita podpory 90 %
Projektová žádost
    Obec započala přípravu projektu (výkup pozemků, projektový dokumentace) již v roce 2001, prvně žádala již 2006 (zamítnuto z důvodu nepravomocného stavebního povolení v době registrace žádosti), pro další výzvu měli projektovou žádost již pečlivě připravenou
Technická implementace
    Během implementační fáze se nevyskytly problémy
    Stavba trvala cca 13 měsíců
Finanční implementace
    Dotace byly vyplacenou ve dvou platbách – platby přišly včas (cca do dvou týdnů)
    Původní rozpočet byl ve výši 60 mil. Kč, dle výzvy bylo možno žádat max. 40 mil. Kč, museli tedy projekt rozdělit do dvou etap a v této zahrnout pouze páteřní větve
    Žádat z PRV bylo pro ně výhodnější, než např. z OP ŽP, neboť PRV nabízí pro obce vyšší intenzitu podpory
2011
Leden
2012
Leden
Říjen 2008
Zaregistrování žádosti
Květen 2009
Rozhodnutí o udělení podpory
2009
Leden
Květen a Listopad 2010
Dvě žádosti o platbu
2008
Leden
2010
Leden
2013
Leden

## Slide 7: Výstupy projektu
  Kanalizace včetně ČOV
    2,6 km kanalizační sítě
    Čistírna odpadních vod
    78 přípojek k rodinným domům, tj. cca pro 410 obyvatel

## Slide 8: Výsledky a dopady
    Zjednodušení a úspory při stavbě rodinného domu: nově postavené domy se mohou napojit na veřejnou kanalizační síť a nemusí budovat vlastní jímky či septiky.
    Vytvoření pracovního místa: obec zaměstnává nově na 0,5 úvazku pracovníka, který se stará o provoz a údržbu ČOV a celé kanalizační sítě.
    Nárůst počtu obyvatel: Zlepšující se infrastruktura v kombinaci s dobrou dopravní obslužností přilákala do obce mladé rodiny s dětmi. Počet obyvatel v důsledku toho lehce vzrostl z 553 v roce 2008 na 584 v roce 2013.
    Ekologické zpracování odpadních vod: Soukromé jímky či septiky s přepadem do dešťové kanalizace byly nahrazeny moderní čistírnou odpadních vod, která odpadní vody ekologickou cestou zpracovává a dále již vypouští nezávadnou vodu.
    Renovace místních komunikací: V návaznosti na dokončení hlavních výkopových prací v obci (vybudování kanalizace a před tím i vodovodu a plynovodu) mohla obec začít investovat do renovací povrchů místních komunikací, které byly v neuspokojivém stavu.
Výsledky
Dopady
    Zlepšení kvality života obyvatel obce: Dovybudování potřebné infrastruktury mělo významný pozitivní vliv na kvalitu života obyvatel obce.
    Přispění k udržitelnému rozvoji obce: Dostatečná nabídka základní infrastruktury zvyšuje atraktivnost obce pro výstavbu nových rodinných domů, což přispívá k udržitelnému rozvoji obce a působí proti jejímu vylidňování.
    Přispění ke zlepšení životního prostředí: Odpadní vody jsou nově ekologicky zpracovávány na místo jejich vypouštění do dešťové kanalizace, což má významný pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí.
    Částečně přispění k tvorbě pracovních míst: V návaznosti na výstavbu ČOV vznikla potřeba její odborné obsluhy a údržby, čímž došlo k vytvoření nového pracovního místa v obci.

## Slide 9: Mrtvá váha a multiplikační efekt
Mrtvá váha
    Rozpočet projektu byl více jak 4x vyšší než roční rozpočet obce, tj. obec by nebyla bez dotace schopna tuto investici realizovat.
    Efekt mrtvé váhy je tedy zde hodnocen jako velice nízký.
+
Projekt s PRV
Projekt bez PRV
Projekt s PRV
+
+
?
?
Multiplikační efekt
    Dodavatelem stavby byla lokální firma, která zaměstnává místní lidi.
    V návaznosti na rozšíření nabídky základní infrastruktury vzrostla atraktivita obce pro stavbu nových domů, v souvislosti s čímž se v posledních letech mírně zvýšil počet obyvatel, což může mít za následek mírné zvýšení daňových příjmů obce.
    Multiplikační efekt je hodnocen jako střední.

## Slide 10: Indikátory projektu
Dosažené hodnoty indikátorů |  |  |  |  |  |  | 
Druh indikátoru | Indikátor | Výchozí stav | Cíl |  | Skutečnost | Rozdíl | 
Výstupu | Celková výše investice | 0 |  | 47 905 736 Kč | 47 905 736 Kč | + 47 905 736 Kč | 
Výstupu | Vybudovaná čistírna odpadních vod | 0 |  | 1 | 1 | +1 | 
Výstupu | Splaškový kanalizační systém | 0 |  | 2,6 km | 2,6 km | + 2,6 km | 
Výsledku | Počet lidí, kteří mají přístup k lepším službám | 0 |  | 410 | 410 | + 410 | 

## Slide 11: Naplnění cílů projektu
Cíle
Zlepšení infrastruktury
Výsledky
Dopady
Zlepšení kvality života obyvatel obce
Přispění k udržitelnému rozvoji obce
Ekologické zpracování odpadních vod
Zlepšení kvality života obyvatel obce
Obec vytvořila 0,5 pracovního místa na pozice obsluhy ČOV
Nárůst počtu obyvatel z 553 v roce 2008 na 584 v roce 2013
Obec mohla zahájit renovace rozbitých silnic (již jsou ukončeny výkopové práce, které by mohly v opravené silnice později opět poškodit)
Přispění ke zlepšení životního prostředí
Částečně přispění k tvorbě pracovních míst
Zlepšení životního prostředí
Zjednodušení a úspory při stavbě rodinného domu (možnost připojení k veřejné kanalizační síti)

## Slide 12: Zkušenosti
Pozitivní zkušenosti
Negativní zkušenosti
+
–
    Dostatečná informovanost a podpora ze strany SZIF
    S porovnáním s jinými dotačními programy nižší administrativní náročnost a vyšší intenzita podpory
    N/A

## Slide 13
© 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).