## Slide 1: Terénní úpravy návsi v Rakůvce (322 – III.2.1.1)

## Slide 2: Shrnutí projektu
Výrazné zlepšení vizuální podoby a funkčnosti centra obce
Červen 2009
(Podpisy dohody)
-
July 2010
(Závěrečná ŽoP)
13 měsíců
Celkový rozpočet
celkem 4 989 995 Kč způsobilé 4156 302 Kč
Podpora z PRV
3 740 671 Kč
Intenzita podpory
90 %
  Revitalizace území 1000 m2
  Vysázení nových stromů
  Instalace městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše,…)
Rozpočet projektu
Implementace
Výstupy
Zlepšení kvality života v obci
Vytvoření prostoru pro setkávání občanů a pro pořádní kulturně-společenských akcí
Zvýšení atraktivity pro turisty (např. cyklisty)
Snazší následná údržba a snížení nákladů na el. energii u veřejného osvětlení
Dopady
Výsledky
Projekt: Terénní úpravy návsi v Rakůvce
Opatření: Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (322 – III.2.1.1)
Příjemce: Obec Rakůvka
Počet obyvatel (2013): 106
Roční rozpočet (2013): 1 535 530 Kč
Revitalizace veřejných ploch v centru obce
Potřeby
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastí
Cíle projektu
Revitalizovat veřejnou plochu v centru obci, zmírnit tak některé necitlivé urbanistické zásahy provedené v minulosti a obnovit funkci návsi jako místa pro setkávání občanů a pořádání kulturně-společenských akcí
Cíle opatření
Rakůvka

## Slide 3: Profil příjemce
Obec Rakůvka
Lokalita Rakůvka, okres Prostějov
Počet obyvatel (2013): 106
Roční rozpočet (2013) 1 535 530 Kč
Rakůvka
Základní informace
    Nezaměstnanost v obci: v současnosti 3 osoby
    Dojížďka za prací do větších měst (Litovel, Bohuslavice, Konice)
    Obec součástí mikroregionu Konicko, regionu Haná
Vývoj
    Do obce byl zaveden vodovod (70. léta), plyn (2000), bezdrátový internet – z důležité infrastruktury chybí již jen splašková kanalizace a ČOV
Chart: Věková struktura obyvatelstva
| 0 - 14 | 15 - 64 | 65+
muži | 7 | 35 | 7
ženy | 8 | 36 | 13

## Slide 4: Hlavní potřeby
    Opakované necitlivé urbanistické zásahy měly za následek poničení původního charakteru a funkčnosti návsi v Rakůvce a negativní vliv na vzhled celé obce. Projekt navazoval na některé další již realizované projekty, které mají za cíl revitalizaci centra obce obnovu funkčnosti návsi.
Revitalizace veřejných ploch v centru obce

## Slide 5: Cíle projektu
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastí
    Cílem opatření je mimo jiné budování a obnova místních komunikací (dopravní infrastruktura), zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství a pořízení územně plánovací dokumentace.
Cíl projektu
Cíle opatření
    Revitalizace centra obce
    Revitalizovat veřejnou plochu v centru obci, zmírnit tak některé necitlivé urbanistické zásahy provedené v minulosti a obnovit funkci návsi jako místa pro setkávání občanů a pořádání kulturně-společenských akcí
Revitalizace veřejných ploch v centru obce

## Slide 6: Finanční a technická implementace
Celková doba trvání
25 měsíců
Implementační fáze
6 měsíců
Celkový rozpočet
Celkem 4 989 995 Kč Způsobilé 4 158 329 Kč
Podpora z PRV
3 740 671 Kč
Intenzita podpory 90 %
Projektová žádost
    Žádost si příjemce zpracovával sám
    Projekt měl příjemce připravený předem – má vytipované a připravené potřebné projekty, aby mohl flexibilně reagovat na vyhlášené výzvy
Technická implementace
    Během technické implementace se nevyskytly žádné problémy
Finanční implementace
    Nedošlo k žádnému prodlení platby
    Částečnou komplikací byla změna podmínek u uznatelnosti DPH – původně mělo jít o způsobilý náklad, poté nikoliv, nakonec ale bylo rozhodnuto, že tato část nákladů bude proplacena ze státního rozpočtu, na příjemce to tedy nemělo vliv
2011
Leden
2012
Leden
Říjen 2008
Zaregistrování žádosti
Červen 2009
Rozhodnutí o udělení podpory
2009
Leden
Červenec 2010
Žádost o platbu
2008
Leden
2010
Leden
2013
Leden

## Slide 7: Výstupy projektu
Terénní úprava návsi
    Více jak 1000 m2 zrevitalizované plochy
    Instalace městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, ...)
    Rekonstruovaná požární nádrž

## Slide 8: Výsledky a dopady
    Výrazné zlepšení vizuální podoby a funkčnosti centra obce: Výsledkem terénních úprav návsi provedených v rámci projektu je výrazné zlepšení vizuální podoby návsi a obnova funkčnosti centra obce jako místa pro setkávání občanů a pro pořádání kulturně-společenských akcí.
Výsledky
Dopady
    Zlepšení kvality života v obci: Zlepšení vizuální podoby centra obce a zpevnění a rekonstrukce povrchů (snížení prašnosti) má pozitivní vliv na kvalitu života v obci.
    Vytvoření prostoru pro setkávání občanů a pro pořádní kulturně-společenských akcí: Revitalizací došlo k obnově funkčnosti centra obce jako přirozeného prostoru pro setkávání občanů.
    Zvýšení atraktivity pro turisty (např. cyklisty): Obec je v rámci mikroregionu Hanácko zapojena do programu pro cyklisty „Hanácký cestovatel” (sbírání razítek na různých místech). Renovovaná náves projíždějící cyklisty motivuje k zastavení a prohlídce obce.
    Snazší následná údržba a snížení nákladů na el. energii u veřejného osvětlení: Renovované povrchy se snáze udržují a díky výměně veřejného osvětlení došlo ke snížení nákladů na elektrickou energii (cca 30 %).

## Slide 9: Mrtvá váha a multiplikační efekt
Efekt mrtvé váhy
    Rozpočet projektu byl více jak trojnásobný než roční rozpočet obce, obec by tedy nebyla ze svých prostředků schopna investici realizovat.
    Efekt mrtvé váhy je hodnocen jako nízký.
+
Projekt s PRV.
Projekt bez PRV
Projekt s PRV
+
+
?
?
Multiplikační efekt
    Ve výběrovém řízení na realizaci stavby zvítězila lokální firma.
    Multiplikační efekt je hodnocen jako střední.

## Slide 10: Indikátory projektu
Dosažené hodnot indikátorů |  |  |  |  |  |  | 
Druh indikátoru | Indikátor | Výchozí hodnota | Cíl |  | Skutečnost | Rozdíl | 
Výstupu | Celková hodnota investice | 0 Kč |  | 4 989 995 Kč | 4 989 995 Kč | + 4 989 995 Kč | 
Výsledku | Počet lidí, kteří mají přístup k lepším službám | 0 |  | 104 | 106 | + 106 | 

## Slide 11: Naplnění cílů projektu
Cíle
Výsledky
Dopady
Zlepšení kvality života v obci
Zvýšení atraktivity pro turisty (např. cyklisty)
Revitalizovat veřejnou plochu v centru obci, zmírnit tak některé necitlivé urbanistické zásahy provedené v minulosti a obnovit funkci návsi jako místa pro setkávání občanů a pořádání kulturně-společenských akcí.
Vytvoření prostoru pro setkávání občanů a pro pořádání kulturně-společenských akcí
Výrazné zlepšení vizuální podoby a funkčnosti centra obce
Snazší následná údržba a snížení nákladů na el. energii u veřejného osvětlení

## Slide 12: Zkušenosti
Pozitivní zkušenosti
Negativní zkušenosti
+
–
    Bezproblémová komunikace se SZIF
    Bezproblémová a adekvátní kontrola na místě
    Měnění podmínek během realizace projektu (uznatelnost DPH) – vyřešilo se však ku prospěchu příjemce

## Slide 13
© 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.
The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).