Ev.č.

#### SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), (dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami (dále také „smluvní strany“)

ODDÍL  I.

1. Objednatel:	Firma:                         ČR Ministerstvo zemědělství

Sídlo:                          Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

IČ:                               000200478                             		                             	Bankovní spojení:	 1226001/0710

IBAN:

Zastoupená:              Ing. Jiřím Boháčkem

ředitelem odboru vnitřní správy

Ve věcech

technických: 	Ing. Vlasta Ficková

Tel:                            724 079 514

(dále jen „objednatel“)

2.  Zhotovitel:  	Firma:                    ……………………………….

Sídlo:                     ……………………………..

IČ:                         …………………………………..

DIČ:                       ……………………………….

Bankovní spojení: ……………………………………

IBAN:  č.ú.             …………………………….

Jednající:              ……………………………..

Ve věcech

technických:

Tel/Fax:                 …………………… …………………..

(dále jen „zhotovitel“)

ODDÍL II -  PŘEDMĚT a ÚČEL SMLOUVY

- Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je provedení vestavby výtahu do stávajícího schodišťového traktu budovy Mze v ul. Tyršova 59, Náchod včetně stavebních úprav spojených se zřízením výtahu dle vypracované projektové dokumentace a na základě ocenění obdrženého položkového rozpočtu. Budova - administrativní objekt na adrese Tyršova 59, Náchod, je klasická zděná částečně podsklepená třípodlažní budova s podkrovím, ve které je v současné době přístup do vyšších pater pouze po stávajícím zakřiveném schodišti s abnormálně velkým počtem stupňů v jednotlivých ramenech schodiště. Realizací vestavby výtahu dojde ve všech dotčených podlažích ke stavební úpravě hlavní schodišťové podesty z důvodu zvětšení prostoru výtahové šachty. Výtah je navržen lanový tzv. bez strojovny, se strojem umístěným v horní části šachty. Z důvodu požadavku horního přejezdu výtahu bude třeba stávají střechu nad schodišťovým prostorem zvýšit. Součástí předmětu plnění je též zajištění pravidelného servisu a údržby dodaného výtahu vymezených ČSN 274002, ČSN 274007 (dále jen revize) po dobu pěti let od 1.dne předání díla objednateli.  (veškeré výše uvedené souhrnně dále jen „dílo“).

- Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná firmou PROXION s.r.o., IČ 25264451, Hurdálkova 156,   547 01 Náchod, zastoupená Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým (dále jen Projektová dokumentace viz příloha č. 1 smlouvy) a  dodavatelem oceněný výkaz výměr (dále jen položkový rozpočet viz příloha č. 2 smlouvy).

Účelem této smlouvy je stávající prostory upravit tak, aby provedené práce byly v souladu s požadavkem objednatele na funkčnost, vybavenost a vzhled a mohly být využívány v souladu s platnými předpisy - viz Projektová dokumentace. Dílo provedené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti a náležitosti vyplývající z příslušných norem ČSN.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí  díla také:

- zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených stavbou)

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy

- zajištění zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla

- zřízení a odstranění zařízení staveniště

- převzetí povinností vyplývajících z povolení zvláštního užívání komunikace

- odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů

- uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu

- úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. ihned po předání dodávky schopno k užívání)

- zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy

- V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nutné pro bezchybný provoz, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v  zadání a současně i ty práce            a dodávky, které v zadání  sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné  k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami, oprávněními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

- Veškeré stavební práce, které bude zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za běžného chodu budovy objednatele. Stavební práce, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví veřejnosti a osob pohybujících se ve veřejných  prostorách  budovy budou prováděny pouze o sobotách a nedělích.

- Veškerá stavební činnost bude zhotovitelem prováděna po dohodě s objednavatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy objednatele.

ODDÍL  III  -  CENA DÍLA

- Celková cena díla je tvořena cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu a cenou stanovenou na základě ocenění provádění revizí a servisu po dobu 5 let.

- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši

| Položka | Cena bez DPH | Výše DPH 21% | Cena celkem s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za stavební část (včetně dodávky a montáže výtahu na základě položkového rozpočtu) |  |  |  |
| Cena za revize, servis a předepsané kontroly po dobu 5 let od předání díla |  |  |  |
| Celková nabídková cena |  |  |  |

3.  Celková sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, která může být zvýšena pouze dojde-li ke   změnám sazeb daně z přidané hodnoty. Celková cena dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

ODDÍL  IV -  Termíny  A  MÍSTO   PLNĚNÍ

- Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla nejpozději do 2 pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno v termínu dle odst. 2 oddílu VIII této smlouvy.

- Zhotovitel řádně dokončí dílo, včetně provedení zkušebního provozu a následné kolaudace. Dílo způsobilé řádného bezpečného provozu předá objednateli do 7 měsíců od předání staveniště.

- Zhotovitel provede práce v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, zakončené montážní zkouškou a uvedením do zkušebního provozu v délce 10 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.  V případě vad a nedodělků musí být veškeré závady odstraněny.

- Zhotovitel garantuje, že provedené dílo bude splňovat veškeré právní a bezpečnostní normy týkající se provozu výtahu pro daný typ a účel budovy.

- Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a provozuschopné dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

- Místem plnění je budova objednatele – Tyršova 59, 547 01  Náchod.

ODDÍL  V - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

- Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.

- Dílo – stavební část, včetně dodávky a montáže výtahu, bude uhrazeno  na základě daňových dokladů (dále faktur), vystavených  zhotovitelem v této četnosti a tomto rozsahu: První úhrada ve výši 70% z celkové ceny po předání díla (tj. díla, které je bez vad, s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících),  zkoušce autorizovanou osobou, 10 denním zkušebním provozu a  na základě písemného souhlasu objednavatelem zajištěného technického dozoru ve stavebním deníku. Doplatek ve výši 30% z celkové ceny na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, po vydání kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem dle oddílu III. této smlouvy, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, který je součástí cenové nabídky obsažené v  příloze č. 2 této smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví (zejména § 28 zákona č. 235/2004 Sb.) a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí minimálně obsahovat:

-     identifikace smlouvy, podle které byla vystavena

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje objednatele

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem

- sazbu (y) daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- cenu celkem včetně DPH

- podpis odpovědné osoby zhotovitele

- přílohu - soupis provedených prací a jejich ceny, schválený technickým dozorem objednatele a podepsaný technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná.Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li vystavena na cenu odlišnou  od ceny odsouhlasené objednatelem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.

- Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce.

- Cena za provedení revize bude hrazena vždy v příslušném roce provádění služeb, po dobu pěti let a to na základě provedení předmětu revizní a servisní činnosti. Jejich součástí musí být potvrzený montážní deník stvrzený oprávněnou osobou objednatele, bez tohoto podpisu nemůže být vystavená faktura vystavena.

- Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím doručení.

- Peněžitý závazek je splněn dnem odepsání z účtu objednatele.

ODDÍL VI - MAJETKOVÉ  SANKCE  A  SMLUVNÍ  POKUTY

- Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  ve výši 0.5 % z celkové ceny díla za  každý i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla bez vad a nedodělků po dobu delší než 30 dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 25% z ceny díla bez DPH. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

- Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu podle oddílu X odst. 3  je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a to za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní drobnou ojediněle se vyskytující vadu či nedodělek podle oddílu X odst. 5 je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou drobnou ojediněle se vyskytující vadu či nedodělek a to za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní vadu uplatněnou objednatel v rámci reklamační lhůty ve lhůtě stanovené v oddíle XI odst. 10 je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každou uplatněnou vadu a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení závazku Zhotovitelem předjímaného v oddíle XI odst. 13a je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli  za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

- V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení.

- Za každé jednotlivé porušení povinností dle oddílu X odst. 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

- Uplatněním smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

- Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva objednatele v tomto směru zhotoviteli doručena.

- V případě závažného  porušení smluvních povinností dle oddílu II odst. 5. a 6. smlouvy ze strany zhotovitele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení, které zástupce objednatele uvede nebo specifikuje ve stavebním deníku.

- Objednatel stanovuje, že není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele vyplývající z jakéhokoli ustanovení smlouvy, i když se na ní smluvní pokuta nevztahuje.

ODDÍL VII - STAVEBNÍ DENÍK

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí řádně zhotoveného díla (tj. v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla).

- Ve  Stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeny následující základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

- Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

- Do Stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počtu zaměstnanců a nasazení strojů a dopravních prostředků

- časovém postupu prací

- kontrole jakosti provedených prací

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

- Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně technický dozor stanovený objednatelem nebo zpracovatel Projektové dokumentace, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor mají oprávnění provádět i další zápisy.

- Objednatel, jím pověřený zástupce nebo technický dozor je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve Stavebním   deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich zapsání.

- Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ODDÍL  VIII – STAVENIŠTĚ

- Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí budova objednatele, Tyršova 59, 547 01 Náchod.

- Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli Staveniště do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

- Při předání Staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda,) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat.

- Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do Stavebního deníku.

- Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

- Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých komunikací.

- Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

- Vyklizení Staveniště je zhotovitel povinen provést do dne předání a převzetí díla.

- Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- Místem zhotovení díla se pro účely této smlouvy rozumí budova ministerstva, Tyršova 59, 547 01 Náchod.

- Před prováděním prací budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda,) v rámci stávající budovy. Zhotovitel se zavazuje tyto média hospodárně využívat.

- Veškerá povolení příslušných správních orgánů, která jsou nutná pro realizaci stavby, jakož i ostatní potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

- Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém místě pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých komunikací.

- Zhotovitel je povinen průběžně z místa odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován na veřejné komunikaci.

- Vyklizení místa je zhotovitel povinen provést do dne předání a převzetí díla.

- Provozní i výrobní zařízení místa zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení místa jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

ODDÍL  IX.- PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.. Zhotovitel se zároveň zavazuje dílo provádět dle Projektové dokumentace, respektovat veškeré pokyny objednatele a stavebního dozoru, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

- Objednatel  je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci oprávnění. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Plní-li zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá zhotovitel, jako by plnil sám zhotovitel.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

ODDÍL X -  PŘEDÁNÍ  DÍLA A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat s tím, že přejímací řízení bude ukončeno formou protokolu o předání a převzetí díla do  5 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- doklady o shodě

- potvrzení o likvidaci odpadu, případně škodlivého, zdraví nebezpečného, či závadného odpadu

- stavební deník

- doklady o použitém způsobu posuzování shody

(technická dokumentace, dokumenty a nálezy vydané při posuzování  shody                               autorizovanou osobou, protokol o montážní zkoušce, protokol o výsledku zkušebního provozu)

Bez  těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.

- O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a závazný termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení díla“, rozumí se tím den zahájení přejímacího a předávacího řízení a „předání díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících. Lhůtu pro  odstranění vad drobných ojediněle se vyskytujících či nedodělků stanoví Objednatel v protokole o předání a převzetí díla. Předáním díla se tak rozumí pouze dílo nevykazující vady či nedodělky s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících. V případě pochybností ohledně povahy vady -  jedná-li se o vady či o vady drobné ojediněle se vyskytující, rozhodne o povaze vady Objednatel.

- Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za  uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese  zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen ve lhůtě do jednoho měsíce po zjištění vad a nedodělků, případně závad zjištěných v kolaudačním řízení tyto vady a nedodělky odstranit,  i když tvrdí, že za  uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese  zhotovitel.

- Po dokončení díla proběhne zkouška autorizovanou osobou, po které bude následovat 10 denní zkušební provoz. Objednatel převezme dílo na základě protokolu o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami po skončení zkušebního provozu, po odstranění všech vad a nedodělků a po následné kolaudaci díla. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat vady a nedodělky.

ODDÍL  XI -  ujednání  o  povinnosti  mlčenlivosti,  ZÁRUKA A SERVIS

- Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy o dílo (zhotovování předmětu díla) i po ukončení smlouvy o dílo (tj. po jeho předání objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy o dílo (se zhotovením díla).

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- Zhotovitel poskytuje záruku na celé dílo v délce 60 měsíců od předání díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Na dodávky s vlastním záručním listem platí záruční doby v těchto záručních listech uvedené (minimálně však 24 měsíců).

- Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční lhůty. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla.

- V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, technologických celků apod.)

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hod. po obdržení reklamace, písemně oznámit objednateli v jakém termínu vadu odstraní a to v souladu s odstavcem 10. tohoto oddílu smlouvy.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Zhotovitel je povinen vadu odstranit a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

- Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. V takovém případě je objednatel oprávněn pověřit definitivním odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení.

- Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

- Předmětem servisní činnosti je provádění servisu na výtahu objednatele umístěném v objektu objednatele v ulici Tyršova 59, 547 01 Náchod v souladu s platnou legislativou v těchto intervalech:

Typ výtahu :

Provozní prohlídka             1x za 14 dní

Čistění a mazání                1x za 6 měsíců

Odborná prohlídka             1x za 4 měsíce

Odborná zkouška               1x za 36 měsíců

Servis bude vykonáván v souladu s platnou legislativou, zejména pak ČSN 274002 a ČSN 2740007

- Provozní prohlídky ( PP) – po proškolení zhotovitelem zástupce objednatele

- Čištění a mazání ( CM) – čištěním se rozumí kompletní vyčištění prohlubně výtahové šachty, čištění prosklení výtahové šachty

- Odborné prohlídky ( OP)

- Odborné zkoušky (OZ)

Termíny plnění začínají běžet 1.dnem předání díla objednateli.

Záznamy o provádění servisní činnosti budou zaznamenávány do příslušné dokumentace výtahu

- Kniha výtahu, Kniha odborných prohlídek, Kniha provozních prohlídek. Tyto doklady jsou součástí technické dokumentace výtahu a dodá je dodavatel výtahu při jeho instalaci. Knihy budou  uloženy na místě, které bude dohodnuto mezi majitelem ( provozovatelem) výtahu a servisní firmou.

13a. Zhotovitel se zavazuje, že zápisy budou odpovídat skutečně provedeným servisním činnostem Zhotovitele, zápisy tak budou zohledňovat pouze nesporně provedené, dokončené servisní činnosti zhotovitele.

- Závady, které brání funkčnosti a užívání výtahu budou odstraněny bezodkladně s nástupem do 60 minut od jejich nahlášení. Toto platí i při vyprošťování osob z výtahu při poruše či výpadku elektrického proudu.

- Neprovedením servisní činnosti ve stanoveném termínu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou neprovedenou servisní činnost a to za každý i započatý den prodlení.

ODDÍL  XII  -  VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

ODDÍL XIII – Pojištění

1.	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu  smlouvy má sjednané pojištění a po celou dobu účinnosti  smlouvy bude udržovat na své náklady následující pojistné krytí:všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě, zdraví nebo na movitém a 	nemovitém majetku Objednatele nebo třetích osob, která může vzniknout při provádění služeb nebo v souvislosti s prováděním služeb dle  smlouvy; a to minimálně v úhrnné výši pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoli v průběhu trvání  smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.

2.	Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 	dle  smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti 	 smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a to nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od takové změny.

3.	Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit Objednateli obdržet 	ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy Zhotovitele, nebo které by mohly být na 	škodu Objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami 	na majetku, poškozeními majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezbavuje	Zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého 	zanedbání či úmyslného konání ze strany 	Zhotovitele či jeho zaměstnanců.

4.	Kopie dokladu o pojištění je přílohou č. 3 této smlouvy.

ODDÍL  XIV -  ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek

zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs

zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do

likvidace

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

▪ prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

▪ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,

▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,

▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů,

▪ kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti  smlouvy

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

- V konečném finančním vypořádání (při odstoupení od smlouvy) se účastníci zavazují zohlednit nedokončenost díla dle této smlouvy a ztrátu záručních nároků objednatele, a to slevou ve výši 20% z ceny dokončené části díla (prací provedených zhotovitelem).

- Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti  z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

ODDÍL XV - VYŠŠÍ MOC

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy apod.

- Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

ODDÍL XVI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

- Smluvní strany si výslovně sjednávají, že § 564  občanského zákoníku se nepoužije, tzn. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Současně s tím se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

- Dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, přičemž profilem objednatele se ve smyslu § 17 písm. w) ZVZ rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu objednatele stanoví prováděcí právní předpis. Dále dle písmene b) § 147a odst. 1 výše uvedeného zákona je objednatel povinen uveřejnit na svém profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle písmene c) seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Obě smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost k řádné realizaci této smlouvy. K tomu účelu určují osoby oprávněné k řešení a vyřizování běžných záležitostí souvisejících s realizací této smlouvy.

Oprávněnou osobou objednatele je ing. Jiří Boháček, tel.: 221812684, e-mail: jiri.bohacek@mze.cz

Kontaktní osoba: Ing. Vlasta Ficková tel.: 724 079 514, e-mail:                                           vlata.fickova@mze.cz

Oprávněnou osobou zhotovitele je ……………………. tel.: ………………………..

e-mail: ……………………………….

Oprávněné osoby, jakož i jejich kontaktní údaje jsou smluvní strany oprávněny změnit jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve smírnou cestou.

- Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

- Smlouva včetně nedílných příloh nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/206 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Objednatel může v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele od smlouvy odstoupit.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu smlouvy na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1	Projektová dokumentace

Příloha č. 2       Položkový rozpočet

Příloha č. 3       Kopie dokladu o pojištění dle čl. XIII této smlouvy

( bude předloženo před podpisem smlouvy)

Příloha č. 4       Prohlášení autorů projektové dokumentace

V Praze dne …………..                                                 V ……………..dne ……………

………………………………                                      ……………………………….

Objednatel:                                                                     Zhotovitel:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Boháček

ředitel odboru vnitřní správy

Prohlášení autora a výhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném rozsahu

Já, níže podepsaný: Ing. Jan Jireček

nar. ………………., bytem………………………………….,

(dále jen „Autor“)

tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust. § 2358 a násl. a § 2950 NOZ, a z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. § 9 a násl. , § 58 a/nebo § 61 AZ,

prohlašuji, že

- Jsem  v rámci pracovněprávního vztahu k firmě PROXION s.r.o. Hurdálkova 206, 547 01 Náchod vytvořil zaměstnanecké dílo podle § 58 AZ a zhotovitelem vybraným v rámci VZ č.j. 11207/2013-MZe-12134  a s ohledem na smlouvu o dílo ze dne 21.3.2013 uzavřenou mezi Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Těšnov  65/17, Praha – Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 00020478 (dále jen „MZe“) a zhotovitelem vybraným v rámci VZ „Vypracování projektové dokumentace na zřízení výtahu v budově MZE v ulici Tyršova č.p. 59, 547 01 Náchod“ a to  v  období březen 2013, které je jedinečným výsledkem výlučně mé tvůrčí činnosti, a které je mnou coby Autorem pracovně označené „Zřízení výtahu v budově MZE, stavební úpravy č.o. 59 ul. Tyršova, Náchod“ a datované dnem březen 2013

(dále jen „Dílo“);

- tímto bezúplatně, souhlasím s poskytnutím, resp.  přímo poskytuji Dílo k výhradnímu užití MZe a subjektům určeným MZe a tudíž souhlasím s poskytnutím, resp.  přímo poskytuji MZe výhradní licenci k výkonu práva duševního vlastnictví všemi způsoby a v neomezeném rozsahu po celou dobu jeho platnosti, tj. bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného omezení (dále jen „Licenci“);

- jsem srozuměn a výslovně souhlasím s oprávněním MZe k výkonu práv z duševního vlastnictví k Dílu, zejména majetkových práv autorských k Dílu, s tím, že MZe má mé svolení toto bez dalšího částečně i úplně postoupit třetí osobě či udělit třetí osobě podlicenci, tj. postoupit oprávnění či podlicencovat subjektům určeným MZe;

- poskytuji, resp. poskytuje se, Licence výhradní, nemám právo poskytnout Licenci či jinou licenci k Dílu třetí osobě, nebudu Dílo žádným způsobem užívat a zdržím se výkonu práva, ke kterému jsem udělil Licenci či byla udělena Licence;

- uděluji souhlas MZe, aby nejen Dílo užívalo, ale i aby je dokončilo, zveřejnilo, zpracovalo, upravovalo, spojovalo s jinými díly, zařazovalo do díla souborného i aby na jeho základě vytvořilo nové dílo nové či aby Dílo nechalo zpracovat, upravit, spojit či zařadit či na jeho základě vytvořit nové dílo;

- je zcela na vůli MZe, zda a event. jak bude využívat Licenci, zda zveřejní či nezveřejní Dílo a zda je bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Díla či jeho neužívání nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k Dílu a nezakládá mi žádné další nároky;

- mé veškeré nároky vůči MZe a subjektům určeným MZe z Díla či jiným subjektům zapojeným do transakce poskytnutí Licence pro MZe, z práv k Dílu, či ve vztahu k Dílu a jeho užití či k Licenci se zcela, řádně, včas a v plném rozsahu vypořádávají zaplacení Odměny a já nemám nárok na žádnou další úplatu či odměnu v souvislosti Dílem;

- nejsem si vědom žádných právních ani skutkových okolností, které by vylučovaly, komplikovaly či nějak ohrožovaly udělení této výhradní a neomezené Licence MZe nebo které by byly v rozporu s výše uvedeným užitím Díla ze strany MZe či subjekty určenými MZe.

- jsem si vědom, že MZe má záměr Dílo, resp. Licenci, intenzivně a dlouhodobě užívat pro své projekty a že spoléhá na pravost, úplnost, platnost a dlouhodobou účinnost tohoto prohlášení.

V Praze dne ……………..

_______________________

Ing. Jan Jireček

Autor

V Praze dne ……………...

Projektová firma PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, coby zaměstnavatel autora  vykonávající  majetková  práva autora  tímto potvrzuje, že si je vědoma smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem zemědělství a zhotovitelem vybraným v rámci veřejné zakázky ze dne …..čj…..  , jejímž předmětem bylo mimo jiné vypracování díla autorem, který je zaměstnancem projektové firmy, a projektová firma souhlasí s poskytnutím výhradní licence či přímo poskytuje výhradní licenci k dílu České republice – Ministerstvu zemědělství.

__________________                                   _________________

zaměstnavatel autora                                      zaměstnavatel autora

Ing. René Hubka                                             Ing. Petr Tichý

MZe tímto prohlašuje, že

-	prohlášení Autora bere souhlasně na vědomí a

-	přijímá veškerá z něho plynoucí licenční oprávnění,

čímž dochází k uzavření výhradní bezúplatné licenční smlouvy ohledně Díla, resp. pro jeho užití MZe a subjekty určenými MZe bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného omezení, a to po celou dobu platnosti příslušných práv k Dílu.

V Praze dne …………….

_________________________

Ing. Jiří Boháček

Ředitel odboru vnitřní správy