### KRYCÍ LIST

k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy

Nechvalice II

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | #### Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 1634 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění , doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z) | ha | 1634 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z) | ha | 1634 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ, geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou | ha | 1634 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou | ha | 723 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků včetně průběžné aktualizace | ha | 1634 |  |  |  |  |  |
| ### Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací a potřebného výškopisného zaměření zájmového území) | ha | 691 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 911 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 4 |  |  |  |  |  |
| ### Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1634 |  |  |  |  | 3 měsíce od výzvy objednatele |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100bm | 400 |  |  |  |  | 3 měsíce od výzvy objednatele |
| Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |

… ............................................................

(razítko a podpis podle § 71 odst. 8 písm. b) zákona)