NÁVRH SMLOUVY O DÍLO   č.

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:    ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Rokycany

Adresa:   		Klostermannova 635/III, 337 01  Rokycany

Telefon: 		371519340

Fax:			371723650

Bankovní spojení: 	KB Plzeň

Číslo účtu: 		27-918 901 0237

IČO: 			00020478

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:    Ing. Václav Mazín, Ph.D.

ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Cipra

Ing. František Nový

a

Zhotovitel:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

účet. č.:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce, roku následující smlouvu o dílo.

„Vypracování projektové dokumentace na suchý poldr  vč. úprav propustku PR1, PR2, PR4 a otevřeného příkopu P2“

II.

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí vyhotoví v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pro  stavební povolení – vodoprávní řízení na realizaci stavby suchý poldr  vč. úprav propustku PR1, PR2, PR4 a otevřeného příkopu P2.

- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s plánem společných zařízení, který je součástí komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešná u Radnic v souladu s podmínkami výzvy pro zadání veřejné zakázky.

Suchý poldr – (suchá retenční nádrž pro zpomalení odtoku přívalových srážek z povodí nad obcí za účelem zabezpečení ochrany obce před povodněmi)

Návrhová srážka pro výpočet objemů odtoku a průtoku je uvažován déšť s dobou opakování N = 20 let.

- retenční objem suchého poldru bude 2 000 m3

- vodní plocha při max. hladině bude 1 350 m3

- maximální hloubka vody 3,0 m

- délka hráze 100 m

- šířka v koruně 4 m

- 	projektová dokumentace bude vypracována ve stavu k podání žádosti o stavební povolení a k realizaci vlastní stavby včetně  povolení s nakládání s vodami,  výkazu výměr, rozpočtu a zapracování případných podmínek stavebního povolení do projektu

-	součástí zakázky je provedení inženýrsko-geologického průzkumu, vypracování posudku o potřebě, případně návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie dle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 sb., o vodách vypracování manipulačního řádu poldru

- 	inženýrská činnost PD bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi s vyjádřením pro stavební povolení a zapracování jejich připomínek ke stavebnímu povolení

- 	projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí. Zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců. V případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

- 	promítnutí záboru stavby na platnou vlastnickou mapu

- 	projektová  dokumentace  bude obsahovat  inventarizaci  dřevin pro kácení,  s návrhem  na případné řešení ochrany stávající zeleně v rámci vymezeného pozemku pro realizaci cesty. V projektové dokumentaci budou vyčísleny případné náklady na odstranění a odvoz stromů a pařezů.

- 	celé dílo bude předáno jak v tištěné, tak i v digitální formě ve formátech *.doc,  *.xls,  výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn.  případně  dwg., současně s výkresy ve formátu PDF (tiskový výstup) a to tak, aby papírová část byla totožná s digitální

-    dílo bude předáno v papírové (tištěné) podobě včetně technických zpráv, výkresové části výkazu výměr, rozpočtu (rozpočet v paré č. 1, v ostatních paré bude doložen pouze slepý rozpočet, počet paré 8 a v digitální formě 1x  nosič CD nebo DVD

-	vypracování inženýrsko-geologického průzkumu stačí doložit pouze v tištěné podobě v počtu   6 paré projektové dokumentace s doložením souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací pro stavbu

-	po vypracování geologického průzkumu svolá za účasti zadavatele informativní schůzku, na kterou budou pozváni zástupci dotčených obcí. Z jednání bude vyhotoven zápis a bude dohodnuta konečná verze projektové dokumentace

-  položkové výkazy výměr, druh činnosti, rozpočty a aktualizace  jednotkových cen, budou  vypracovány dle Katalogu stavebních prací firmy RTS , a.s. Brno

-   v případě potřeby si zadavatel vyhrazuje právo požádat  dodavatele o bezplatnou  aktualizaci jednotkových cen projektové dokumentace. Aktualizace bude provedena do 30 dnů od doručení žádosti. Tato povinnost trvá 5 let od podpisu smlouvy (maximálně 2x za uvedené časové období).

-   v projektové dokumentaci bude určena bilance zemních prací – rozpis výkopů, násypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby. Bude určeno množství zeminy získané na stavbě, vhodnost jejího přímého použití a uložení případného přebytku na skládku. V PD bude uvedeno místo skládky projednané se zástupci obce. Pokud se bude jednat o skládku zpoplatněnou, budou vyčísleny i náklady na uložení zeminy na předmětné skládce. Bude vyhodnocen případný nedostatek materiálu do násypů. V takovém případě bude doporučen zemník pro získání potřebného materiálu, jednotková cena za materiál a přepravní vzdálenost.

-	součástí projektové dokumentace bude i posudek pro zařazení vodního díla do kategorie příp. stanovisko, že na toto dílo se kategorizace vodních děl nevztahuje

-	zapracování a doplnění případných podmínek příslušného stavebního povolení do projektové dokumentace v co nejkratším termínu, nejpozději do 60 dnů od písemné výzvy objednatele.

Před závěrečnou  kompletací  díla  projektant  předloží návrh projektové dokumentace Pozemkovému úřadu Rokycany k připomínkování.

III.

# Doba plnění

1.   Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli v  termínu :

do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy

IV.

Cena za dílo

1. Celková cena za předmět plnění, je cenou smluvní, pevnou po celou dobu plnění smlouvy, obsahuje veškeré náklady na zdárné dokončení děl a činí.

| Název cesty | Cena bez DPH Kč | DPH ve výši 20 % Kč | Cena vč. DPH Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace |  |  |  |
| Cena za dílo celkem |  |  |  |

2.   V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré požadavky specifikované v článku II.

V.

Podmínky pro provedení díla

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla, zejména:

-     výškopisné  a polohopisné zaměření

Zhotovitel se zavazuje:

-       provést pro objednatele projektovou dokumentaci svým jménem, na vlastní odpovědnost, na  své nebezpečí a ve sjednané době

-      veškeré  práce budou  provedeny v rozsahu odpovídajícímu  předpokládanému   účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami a s předpisy o  bezpečnosti staveb a technických zařízení

-       jakékoli změny oproti sjednanému  druhu,  rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z  dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z  důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V  těchto  dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby  plnění a ceny za dílo.

VI.

Způsob a místo předání

- Kompletní dílo bude osobně nebo poštou předáno pověřenému zástupci  objednatele, a to v rozsahu a termínu dohodnuté touto smlouvou.

- Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1  obchodního zákoníku.

VII.

## Platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel bude fakturovat předmět díla do  30 dnů od jeho plnění.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že faktura je objednatelem splatná ve lhůtě splatnosti, která činí 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.

- Ujednání o náležitosti faktury: „Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím že zhotovitel je poté  povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou.

5.    Faktura  bude  rozepsána  dle jednotlivých dílčích cen a je shodná s cenou v bodě IV.

6.    Poslední daňový doklad bude vydán nejpozději  30. 11. v daném roce.

7.   Jak dílčí tak i celková fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celé Kč.

VIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude zhotoven podle této smlouvy a bude mít vlastnosti ve smlouvě sjednané. Záruční doba díla trvá do ukončení fyzické realizace jednotlivých polních cest, tj. do vydání kolaudačního souhlasu. Záruční doba se prodlouží o dobu od uplatnění oprávnění reklamace do odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad uplatněných v záruční době ihned po doručení písemného oznámení o specifikovaných vadách a tyto vady díla odstranit nejpozději do 20-ti kalendářních dnů, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění vad bude oběma smluvními stranami sepsán protokol.

IX.

Smluvní pokuty

1. 	V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny konkrétní projektové dokumentace bez DPH za každý den prodlení.

2.     Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré tzv. skryté vady díla ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění skrytých vad díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny konkrétní projektové dokumentace bez DPH za každý den prodlení až do odstranění těchto skrytých vad díla.

3.  Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) povinna uhradit objednateli (zadavatelskému útvaru ministerstva) smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

4.   Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a lze jej vymáhat samostatně.

X.

Odstoupení od smlouvy

Důvody, na jejichž základě  jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy:

1.   Nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho povinnosti nebo je nesplnil s odbornou péčí a nekvalitně.  v takovém případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze prokazatelné jednotkové náklady za využitelnou část provedeného díla, tj. schopnou samostatného užití.

2.   Po vzájemné dohodě nebo vzniknou-li objektivní překážky bránící dokončení díla.

3.  Objednatel obdrží snížené množství přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu oproti množství požadovanému v období zpracování díla. Objednatel je od takové smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

4.  Bude-li podán návrh na zahájení insolventního řízení proti majetku zhotovitele.

Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé straně.

XI.

##### Další ujednání

- Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

- Zhotovitel bude na vyžádání objednatele informovat o stavu rozpracovaného projektu.

- Ujednání o povinnosti mlčenlivosti: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).“

- Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana (zhotovitel, poskytovatel apod.) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na  převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel si též vyhrazuje právo ze stejného důvodu dílo přerušit na dobu dohodnutou se zhotovitelem.

- Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky veřejné zakázky prohlašuje tímto, že byl o nich informován, stejně jako o místních podmínkách zakázky a že všechny jemu nejasné body podmínek soutěže si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Dále pak, že všechny dodací i technické podmínky dodávky byly do kalkulace cen zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí.

XII.

### Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

- Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou dodatků stvrzených oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel prohlašuje, že veškeré informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

V Rokycanech dne:                                                 V Rokycanech dne:

Objednatel:                                                              Zhotovitel:

...........................................                               .........................................

Ing. Václav Mazín,  Ph.D.

ředitel Pozemkového úřadu

Rokycany