VZ 11-2011

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 410 |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 5 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 20 |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 410 |  |  |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 131 |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 141 |  |  |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 5 |  |  |  |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 410 |  |  |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH a termín ukončení Kč |  |  |  |  |  |

| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 410 |  |  |  |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území (cca 6 % území) | ha | 25 |  |  |  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 6 % území) | ha | 25 |  |  |  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 410 |  |  |  |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 |  |  | 31.3.2015 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH a termín ukončení Kč |  |  |  |  |  |

| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 1 210 |  |  | do 2 měsíců od výzvy |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 1 270 |  |  |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 410 |  |  | do 2 měsíců od výzvy |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bezDPH Kč |  |  |  |  |  |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH |  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 31.3.2015 |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |
| Celková cena bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |

| 1) | Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V ………………….. dne ………………………... |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ……………………………… |  | ………………………………….. |  |  |  |  |
| Ing. Oldřich Smolík |  |  |  |  |  |  |

ředitel  PÚ Mělník