|  | Zadavatel: | Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Brno - venkov |  | Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Zálesná Zhoř – dokončení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlem: | Kotlářská 53, 602 00 Brno |  | Číslo jednací: 15/2012 -130755 |
|  | Zastoupený: | Ing. Petrem Grmelou |  | Veřejná zakázka malého rozsahu |
|  | IČ: | 00020478 |  |  |

|  | Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu |
| --- | --- |
|  | dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku:

Úvodní ustanovení

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.

2. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, nebo odkaz na ustanovení zákona. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.

3. Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „uchazeč“ nebo jako „dodavatel“, Pozemkový úřad Brno – venkov, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označován jako „ministerstvo“, případně „zadavatel“.

I.	Podrobné požadavky ministerstva na předmět plnění veřejné zakázky

1.   Název zakázky: Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Zálesná Zhoř – dokončení

2.	Druh veřejné zakázky: Zakázka na služby

3.	Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování a dokončení návrhu jednoduché  pozemkové úpravy (dále jen „JPÚ“)   v katastrálním území Zálesná Zhoř, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh JPÚ bude zpracován tak, aby byl zapsatelný do katastru nemovitostí (dále jen „KN“).

Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat zejména následující právní

předpisy:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

- Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhlášku č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Vyhlášku č. 26/2007 ze dne 5. 2. 2007, kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhlášku č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“).

- Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, ČÚZK Praha 1997, č.j. 21/1997 – 23 ve znění dodatku č. 1 Praha 1998, č.j. 5239/1998-23.

- Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu.

- Strukturu výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚUZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými    správními úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

- Platné technické normy

- V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy.

Obec Zálesná Zhoř se nachází v západní části okresu Brno-venkov. Dne 12.6.2003 byla na žádost vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v tomto k.ú  zahájena jednoduchá pozemková úprava (dále jen JPÚ). Zpracovatelem JPÚ se na základě výběrového řízení stala firma GEODIS BRNO spol. s r.o., Lazaretní 11a Brno. V průběhu řízení vydal dne 23.8.2004 Pozemkový úřad Brno-venkov, na základě zpracovaného a s vlastníky pozemků projednaného návrhu JPÚ, rozhodnutí o schválení návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Zálesná Zhoř, č.j. PÚ-0574/04-Rg. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno pět odvolání, která byla rozhodnutím Ústředního pozemkového úřadu zamítnuta. Poté byla dne 3.5.2005 k Městskému soudu v Praze podána žaloba proti rozhodnutí Ústředního pozemkového úřadu. Městský soud v Praze dne 12.9.2006 svým rozsudkem zrušil  rozhodnutí Ústředního pozemkového úřadu a věc vrátil k dalšímu řízení. Následně bylo zrušení rozhodnutí  potvrzeno i rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 28.8.2009. V roce 2010 zadal Pozemkový úřad Brno-venkov vypracování znaleckého posudku, jejímž obsahem bylo posouzení technické stránky řešení plánu společných zařízení JPÚ v k.ú. Zálesná Zhoř (příloha č. 1).

Od předání vypracovaného návrhu JPÚ v k.ú. Zálesná Zhoř zpracovatelem, do doby definitivního rozhodnutí Nejvyšším správním soudem, uplynulo již více než 5 let. Za tuto dobu došlo ke změně územního plánu obce, k řadě změn ve vlastnictví pozemků a o zahrnutí do obvodu pozemkových úprav požádali další vlastníci pozemků v k. ú. Zálesná Zhoř. Z důvodů uplynutí záruční lhůty byl ukončen smluvní vztah se zpracovatelem návrhu JPÚ v k.ú. Zálesná Zhoř, firmou GEODIS BRNO spol. s r.o..

V celém k.ú. Zálesná Zhoř je evidováno 81 listů vlastnictví a 114 osob zapsaných na listech vlastnictví, celková výměra k.ú. činí 534,9 ha. Předpokládaná výměra obvodu JPÚ činí   122 ha, do obvodu pozemkové je v převážné míře zahrnuta orná půda, lesní pozemky jsou mimo obvod pozemkové úpravy.

Hranice obvodu JPÚ sousedí s k.ú.Rudka, Zbraslav na Moravě a Košíkov (okres Žďár nad Sázavou).

Území je zobrazeno v mapách: mapa katastru nemovitostí KN 1:2880 a mapa zjednodušené evidence bývalého pozemkového katastru PK 1:2880. Území mimo obvod JPÚ bylo v roce 2011 KÚ Brno-venkov digitalizováno.

V registru půdních bloků LPIS jsou evidováni 4 uživatelé.

V roce 2011 došlo ke změně územního plánu obce Zálesná Zhoř. Tato změna do velké míry zasáhla do vypracovaného návrhu JPÚ a plánu společného zařízení, vyhotovených  v roce 2004.

Rozsah díla JPÚ je upraven, tak aby bylo možné využít dokumentaci, která byla vypracována v rámci JPÚ v k.ú. Zálesná Zhoř v letech 2003 a 2004 firmou GEODIS BRNO (příloha č. 2).

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků

1.1.  Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Vzhledem k tomu, že tyto práce byly provedeny v roce 2004, bude třeba provést doplnění a dopracování dle současného stavu. Doplnění seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro společné  jednání všech účastníků řízení, seznam parcel pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro jednání, na kterém budou účastníci řízení seznámeni s postupem prací v pokračující jednoduché pozemkové úpravě, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, vodní režim včetně analýzy odtokových poměrů, eroze atd. dle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím,.

1.2.  Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis v  potřebném rozsahu pro JPÚ včetně druhů pozemků.

1.3. Dokumentace k obvodu JPÚ byla v roce 2003 předána příslušnému katastrálnímu úřadu k zápisu, který byl v roce 2003 proveden.  Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území bude provedeno v případě, že dojde ke změně obvodu JPÚ, který byl určen v předchozím řízení o JPÚ v k.ú. Zálesná Zhoř. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu JPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven  pouze  soubor geodetických   informací  (dále jen „SGI“)  -  podle  §  3  zákona  č. 139/2002 Sb.

1.4.  Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Dojde k doplnění zaměření a stabilizace hranic pozemků nesměňovaných dle § 2 zákona 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.5.  Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Přepracování soupisu nároků vlastníků pozemků dle současného stavu v katastru nemovitostí. Případná zjištění nesouladů v katastru nemovitostí – rozdílu mezi SPI a souborem geodetických informací (dále jen SGI) (rozdíly projedná dodavatel s katastrálním úřadem). Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Lustrace pozemků ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl.č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky.. Projednání možnosti vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Ucelená část Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků

2.1. Doplnění a přepracování vypracovaného plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků.  Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území, požadavků objednatele. Při zpracování plánu společných zařízení bude využit znalecký posudek „o posouzení navrženého zpřístupnění lokality Spáleného potoka....“, který je přílohou č.1 zadávací dokumentace. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků  a dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, pak bude  předložen k posouzení Regionální dokumentační komisi (RDK). Po schválení RDK bude plán  projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území. Součástí plánu společných zařízení bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem obce. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu, který určí pozemkový úřad.

2.2.  Výškopisné zaměření zájmového území jak v trvalých porostech, tak v území mimo trvalé porosty. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na kterých se předpokládá realizace společných zařízení.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy), včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ.

2.4.  Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro  vodohospodářskou část plánu SZ. To vše s ohledem na potřebu správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

2.5. Dopracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí,  odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a s  tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

2.6.  Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu a souhrnné zprávy a grafických příloh bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Dokumentace bude rovněž obsahovat postup realizace komplexní pozemkové úpravy – plán postupu realizace společných zařízení na základě návrhu (nová parcelní čísla, výměry a základní technické parametry (délka, šířka, navržený povrch, počet výhyben, hospodářské sjezdy, propustky, příkopy a.j.) jednotlivých objektů společných zařízení, časový postup realizace). Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek podaných v době vystavení návrhu.

Zhotovitel  se zavazuje  v souladu s ustanovením  §  66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb.        předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

3. Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestavena z  následujících fakturačních celků

3.1.  Vytyčení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle pravomocně schváleného návrhu JPÚ, podle požadavků vlastníků  a   podle uvážení pozemkového úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkové úpravy do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP, v.v.i.. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Čl. IV.

### Technické požadavky na provedení díla

- Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu .doc  nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu .xls nebo kompatibilní s  programem EXCEL a grafické soubory ve formátu .dgn nebo  kompatibilní  s  programem  MicroStation,  příp.  Pozem,  v souřadnicovém systému S-JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.

- Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.

1.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.

1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.

1.4. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD.

1.5. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – tabulkové, popřípadě grafické výstupy pro přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv v dohodnuté formě a počtu - papírové zpracování 2x svázané a ve formě volných listů (množství bude odpovídat počtu vlastníků) a CD.

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. - 3 x papírové zprac. a CD.

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.

- Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

- Digitální  soubory  mapového díla i návrhu JPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a komunikace se zadavatelem

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné  informace  k jakékoliv části zadávací dokumentace  (tj. vč. jejích příloh).

S ohledem na lhůty pro odeslání dodatečných informací, doporučuje zadavatel, aby případně žádosti o dodatečné informace byly zadavateli doručeny  v písemné podobě nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje, aby každá žádost o dodatečné informace byla podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku, či je prokázáno jiným relevantním dokladem.

V případě podpisu žádosti o dodatečné informace jinou osobou, je nutné společně s žádostí předložit originál, či úředně ověřenou kopii plné moci vystavené této osobě osobou oprávněnou jednat za dodavatele tak, jak je uvedeno v příslušné části výpisu z obchodního rejstříku.

Na žádosti o dodatečné informace podepsané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na žádosti vznesené ve smyslu § 49 zákona a příslušným dodavatelům  je obratem vrátí.

## Dodatečné informace pro uchazeče dle § 49 zákona budou  uvedeny na adrese: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vz/prehled s neomezeným a přímým přístupem.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:  CPV – 71250000-5

4.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:        700 000,-  Kč bez DPH.

5.	Základní hodnotící kritérium :   		    nejnižší nabídková cena.

Uchazeči stanoví celkovou výši nabídkové ceny za celý rozsah plnění předmětu veřejné zakázky a   podrobnou kalkulaci nabídkové  ceny zpracují dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí  zadávací dokumentace  jako její  příloha nazvaná „Krycí list k nabídkové ceně“.

6.    Doba plnění předmětu zakázky:    4/2012 – 10/2014

Zadavatelem  stanovený  požadovaný  termín  dokončení  realizace  služeb  je  dnem, kdy  dojde

k  protokolárnímu předání a převzetí kompletně zhotoveného díla mezi zadavatelem a  uchazečem.

Tento termín je stanoven jako limitní termín, připouští se však dřívější dokončení díla.

7.	Místo plnění předmětu zakázky: okres Brno – venkov, katastrální území Zálesná Zhoř

8.	Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: 36 měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Běh záruční doby bude upřesněn ve smlouvě.

9.	Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 1. prosince příslušného roku.

II.		Nabídka musí obsahovat

  - Identifikaci uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu.

  - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 62 odst. 2 zákona 137/2006     Sb. ve znění pozdějších předpisů, podepsané statutárním orgánem uchazeče

  - Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, a to_

-   Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní   zapsán.

-  Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav podle ustanovení §18 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech , ve znění pozdějších předpisů – 1x

- Úřední oprávnění k provádění geodetických prací podle § 13 písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů – 1x

- Osvědčení o autorizaci pro obor inženýr dopravních staveb – 1x

- Osvědčení o autorizaci pro obor inženýr vodohospodářských staveb – 1x

- Osvědčení o autorizaci k projektování ÚSES  (Územní systém ekologické stability) – 1x

## 4.   Doklady o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona a to:

-   pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou   dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrna výše pojistné částky pro tento druh pojištění (§ 55 odst. 1 písm. a) zákona

Pojistná smlouva bude doložena v prosté kopii

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel stanovuje minimální úroveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši 0,5 mil. Kč.

Zadavatel nepřipouští prokázání této části ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, neboť subdodavatel není pojistnou smlouvou vázán vůči zadavateli na celý rozsah předmětu plnění, ale je vázán pouze a jen vůči dodavateli, pro něhož subdodávku dílčí části plnění  realizuje.

- předložením údajů o  obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky (realizace služeb stejného charakteru),  a to  za poslední 3 účetní období (dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu zadavatel stanovuje minimální úroveň obratu ve výši  0,5  mil. Kč, a to v každém jednotlivém roce.

Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením požadovaných údajů, a to ve formě „Čestného prohlášení“ podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele, z něhož bude patrné splnění výše uvedeného požadavku.

Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechny účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů způsobem stanoveným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

5.    Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:

-  Seznamem  významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být :

- a)  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

- b)  osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- c) čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu stanovuje minimální úroveň alespoň 3  obdobných služeb,  tedy pozemkových úprav, na celkové ploše minimálně obdobného rozsahu jako je tato JPÚ   (tj. na výměře 100 ha) a že rozhodnutí o schválení návrhu  pozemkové úpravy nabylo již bylo zapsáno do katastru nemovitostí. Prokazujícím dokladem bude tabulka se seznamem obdobných významných zakázek – služeb a minimálně 3 z nich budou současně doloženy dle požadavků, stanovených v předchozím textu.

6.   Nabídkovou cenu předmětu plnění zakázky.

7.   Krycí list k nabídkové ceny

8.  Čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto zadávacího řízení.

9.   Místo a datum podpisu.

10.  Podpis oprávněné osoby uchazeče.

11.  Vyplněnou a podepsanou smlouvu o dílo.

III.	Požadavek na zpracování nabídkové ceny

- Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

- Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

- Vyplněný krycí list nabídkové ceny

IV.	Místo a lhůta pro podání nabídek

- Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Brno – venkov, Kotlářská 53, 602 00 Brno, 5. Patro, dv. Č. 505

- Nabídka musí být doručena do dne 1. 3. 2012 do 9:00 hod. hod.

3. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být označena názvem zakázky a     textem „Veřejná zakázka – neotvírat“, dále označením adresáta a odesilatele včetně jeho adresy.

4.  Otevírání obálek se uskuteční dne  1. 3. 2012 v 10:00 hod. v místnosti č. 506 na adrese zadavatele,

Pozemkového úřadu Brno-venkov, Kotlářská 53, 602 00 Brno, 5. podlaží.

## Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 zákona):

- zástupci zadavatele,

- členové komise pro otevírání  obálek s nabídkami  (nebo jejich zástupci), jmenovaní zadavatelem, splňují-li podmínku nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona,

- za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

## Postup komise při otevírání obálek:

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v  souladu s ust. § 71 odst. 8 zákona, zda:

a)	je nabídka zpracována v českém jazyce,

b)	jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsány oprávněnou osobou,

c)	je nabídka z hlediska požadovaného obsahu úplná.

Uchazečům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

a)	identifikační údaje uchazeče,

b) informaci, zda je nabídka zpracována v českém jazyce, zda je podepsaná oprávněnou osobou a zda je   z hlediska požadovaného obsahu zákonem a zadavatelem v zadávacích podmínkách úplná

c) informaci o nabídkové ceně

Další obsah nabídky nebude uchazečům sdělen. Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku nebude hodnotit..

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek (§ 73 odst. 1 zákona). U každé nabídky uvede komise identifikační údaje uchazeče a údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 8 zákona.

Uchazeči jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout.

V.	Požadavky na předložení dokladů vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, prokazujících splnění kvalifikace.

Originály nebo ověřené kopie budou vybraným uchazečem předloženy před podpisem smlouvy.

VI.	Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší cenu.

VII.		Závěrečná ustanovení

- Uchazeč ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.

- Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení uchazeče o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

- Nabídka se předkládá v 1 originále.

- Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.

- Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.

- Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a byly spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

- Součástí nabídky bude vyplněný návrh smlouvy o dílo, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče a opatřený otiskem razítka.

- Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

- Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

- Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: Ing. Petr Grmela, ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov.

- Kontaktní osobou ve věcech technických je Ing. Miroslava Priessnitzová, telefon 547 103 426, e-mail: miroslava.priessnitzova@mze.cz.

- V Brně dne 13. 2. 2012

Ing. Petr Grmela

ředitel PÚ Brno – venkov

Přílohy:

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list nabídkové ceny

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Snímek katastrálního území